INFORME DEL PROJECT MANAGER

Sprint 5

Del 19 al 25 de octubre de 2026 · informe de cierre y retrospectiva

NuevaMente — Sistema Inteligente de Adaptación y Generación de Contenido Educativo

Equipo Kairos G10 · G10-LATAM-equipo 41 · Plataforma de aprendizaje empresarial

Hackathon ONE G10 (Oracle Next Education y Alura) · Proyecto 1

Elaborado por: Juan Pablo Calla, Project Manager · 27 de octubre de 2026

# 1. Datos generales

| Proyecto | NuevaMente — Hackathon ONE G10, Proyecto 1 |
| --- | --- |
| Equipo | Kairos G10 (G10-LATAM-equipo 41) |
| Sprint | Sprint 5 (cerrado) · último sprint del hackathon |
| Periodo informado | 19 al 25 de octubre de 2026, con ajustes hasta el Demo Day (27 de octubre) |
| Project Manager | Juan Pablo Calla |
| Objetivo del sprint | Cerrar las historias pendientes del MVP (OCI y Always Free), atender la revisión del mentor y dejar la demo y la presentación listas. |
| Estado general | Verde |

# 2. Resumen ejecutivo

El Sprint 5 cerró el proyecto. Se resolvió el requisito obligatorio que había quedado abierto en el Sprint 4: la subida a OCI Object Storage funciona en el servidor (Ethan Espinoza corrigió el error 401 y el namespace, y ajustó las rutas de guardado de HU-52). Se publicó la versión 1.5, con títulos reconocidos en Markdown y PDF, video sin saludo y evidencias de pruebas.

Para el Demo Day se trabajó la calidad del video: la voz recibe solo el texto de cada escena, se eliminó el ruido entre diapositivas, se agregó el botón «Cancelar» mientras se genera el video (HU-100) y, si ninguna voz está disponible, la aplicación avisa con un mensaje claro en lugar de entregar un video mudo. La interfaz incorporó el logo de Kairos.

Diana Dure cargó en Jira las actividades del Sprint 5 y las evidencias de pruebas; Darío Higuera dejó la instalación local con Docker Compose y la clave de OCI. Se entregaron la documentación del proyecto (TAREA_01), el speech final del Demo Day en Word y una solicitud JSON de ejemplo con un documento de normas de conducta, que demuestra el uso en varios sectores además de Salud.

El estado es verde: el MVP cumple los requisitos obligatorios. Quedan observaciones: el servidor de Render debe desplegar los últimos commits, la cuota gratuita de voz puede agotarse durante la demo y una llave privada de OCI quedó en el historial de ramas antiguas y debe revocarse.

# 3. Objetivos del sprint

| Objetivo | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Subida real a OCI Object Storage (HU-52) | Cumplido | Error 401 y namespace corregidos (PR #36); /health muestra oci_disponible: true en Render. |
| Títulos en Markdown y PDF (observación del mentor) | Cumplido | Versión 1.5, integrada por los PR #30 a #34. |
| Instalación local con Docker Compose | Cumplido | Darío: compose con clave de OCI y rutas del .env (PR #29). |
| Actividades y pruebas del Sprint 5 en Jira | Cumplido | Diana: Actividades_Sprint05.xlsx y evidencias en docs/jira/sprint05/. |
| Video con audio limpio | Cumplido | Sin indicaciones en la voz, sin ruido entre diapositivas y aviso si ninguna voz narra. |
| Botón Cancelar al generar el video (HU-100) | Cumplido | Botón junto a «Generando video…» y DELETE /api/v1/trabajos/{trabajo}. |
| Logo de Kairos en la interfaz | Cumplido | Emblema en la barra y logo completo en la bienvenida. |
| Documentación y Demo Day | Cumplido | TAREA_01, speech final (dúo y solo) y JSON de ejemplo (PR #37). |
| Cierre: PR de SPRINT05 a main, informe del PM y retrospectiva | Cumplido | PR #37 fusionado; este informe incluye la retrospectiva. |
| Historias de usuario v3 | Cumplido | 101 historias: 99 hechas y 2 parciales; HU-52 y HU-82 hechas, HU-100 y HU-101 nuevas. |
| Despliegue de la aplicación en Render | Cumplido | En línea en g10-latam-equipo-41-kairos.onrender.com, con la API en /docs. |

# 4. Entregables y logros

## Almacenamiento en OCI

- Subida real a OCI Object Storage con rutas de guardado según HU-52 y corrección del error 401 (Ethan).

- Corrección de las comillas escapadas en oci_client.py que impedían arrancar el servidor en Render.

## Video, voz y podcast

- La voz recibe solo el texto de cada escena; las indicaciones de estilo se conservan en el código pero no se envían.

- Sin ruido al cambiar de diapositiva: del audio de Gemini se toma solo el sonido, sin la cabecera WAV ni los metadatos.

- Botón «✖ Cancelar» junto a «Generando video…», también con la tecla Esc (HU-100).

- Si la voz natural está en pausa y no hay voz del sistema, se reintenta; si ninguna narra, se muestra un error claro.

## Interfaz y documentos

- Versión 1.5: títulos reconocidos en Markdown y PDF, y video sin saludo.

- Logo de Kairos: emblema con el subtítulo «Plataforma de aprendizaje empresarial» y logo completo en la bienvenida.

## Gestión y entregables

- README reorganizado, reasignación de roles y documentación de Jira por sprint.

- TAREA_01.md, speech final del Demo Day (dos personas y versión solo) y solicitud JSON de ejemplo.

- Pull requests integrados a main: #29 a #37.

# 5. Métricas

| Indicador | Valor | Observación |
| --- | --- | --- |
| Pruebas automatizadas | 301 | Todas pasan; +31 respecto del Sprint 4 (270). Incluye la revisión de secretos y de .env.example. |
| Fidelidad de la demo (Normas de Conducta) | 1,00 | Flashcards, video y podcast aprobados (umbral 0,85; Salud 0,90). |
| Rúbrica del hackathon | 17 de 18 | Requisitos obligatorios cumplidos. |
| Proveedores de IA en la cadena | 4 + 2 | Gemini, Groq, Cerebras y OpenRouter; Cohere y OpenAI opcionales. |
| Versión publicada | 1.5 | Visible en el pie de la interfaz y en /health. |
| Pull requests integrados | 9 | #29 a #37; #38 (Ethan) abierto. |
| Commits en main del sprint | 36 | Juan 19 · Diana 11 · Darío 4 · Ethan 2. |

# 6. Cumplimiento de requisitos del hackathon

| Requisito | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Ingesta de PDF, Markdown y texto | Cumplido | También Word y PDF escaneados; títulos reconocidos en la v1.5. |
| RAG: chunking, embeddings y búsqueda vectorial | Cumplido | Embeddings de Gemini con TF-IDF de respaldo. |
| Orquestación tipo agentes con reintento | Cumplido | Grafo de LangGraph. |
| Adaptación a 4 perfiles y varios formatos | Cumplido | 6 formatos y 5 sectores, no solo Salud. |
| Salida JSON estructurada y API REST | Cumplido | POST /api/v1/adaptar con validación estricta. |
| Verificación de fidelidad | Cumplido | Juez de IA con citas textuales. |
| OCI Object Storage (obligatorio) | Cumplido | Subida real activa en Render. |
| Despliegue de la aplicación | Cumplido | Render (onrender.com): g10-latam-equipo-41-kairos.onrender.com. |
| Uso exclusivo de la capa gratuita | Cumplido | Proveedores gratuitos primero; OpenAI solo como respaldo. |

# 7. Riesgos e impedimentos

| Riesgo o impedimento | Impacto | Estado | Acción / mitigación | Resp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Render no despliega los últimos commits de main | Alta | Abierto | Manual Deploy → Deploy latest commit y revisar Events y Logs. | Juan |
| Cuota gratuita de voz agotada: video sin audio | Media | Mitigado | Reintento de voces, aviso claro y crédito de OpenAI como respaldo. | Juan |
| Llave privada de OCI en el historial de ramas antiguas | Alta | Abierto | Revocar esa llave en la consola de OCI y usar solo la nueva. | Gaspar |
| Aviso de memoria de Render (512 MB) | Media | Abierto | Un solo worker y una tarea pesada a la vez. | Juan / Ethan |
| Video o podcast viejo al regenerar el mismo material (ruta fija en OCI) | Media | Resuelto | El caché de video y podcast depende también del contenido. | Juan |
| Error 401 al subir a OCI | Alta | Resuelto | Llave y namespace corregidos (PR #36). | Ethan |
| Error de sintaxis en oci_client.py al desplegar | Alta | Resuelto | Comillas corregidas en main. | Juan |

# 8. Equipo

Desde el Sprint 2, Ethan Espinoza Acosta reemplaza a Bryan Infante (AI Engineer) y Gaspar Martinez Paiva reemplaza a Adrian Gil (ML Engineer). Los aportes se toman del historial del repositorio y de Jira.

| Integrante | Rol | Aporte en el sprint |
| --- | --- | --- |
| Juan Pablo Calla | Project Manager | Versión 1.5, README, OCI en Render, logo, audio del video, botón Cancelar, documentación, speech del Demo Day y gestión de ramas. |
| Ethan Espinoza Acosta | Backend Developer · reemplazo de AI Engineer | Rutas de guardado en OCI (HU-52) y corrección del error 401 y del namespace (PR #36). |
| Dario Higuera Moreno | No Code Developer | Docker Compose para instalación local con clave de OCI y checklist (PR #29). |
| Diana Dure | QA Tester | Actividades del Sprint 5 en Jira, evidencias de pruebas y actualización del README. |
| Gaspar Martinez Paiva | Data Engineer · reemplazo de ML Engineer | Asignado a HU-65 en Jira; sin commits registrados en el repositorio en este periodo. |

# 9. Decisiones del sprint

- Desplegar la aplicación en Render (onrender.com) para la demo y el Demo Day.

- No enviar indicaciones de estilo a la voz del video, para que lea solo el contenido.

- Preferir un error claro a un video mudo cuando no hay voz disponible.

- Presentar la plataforma como multisector, con Salud como ejemplo y no como único uso.

- Credenciales fuera del repositorio: .env en .gitignore y revisión antes de cada subida.

# 10. Retrospectiva del sprint

## Qué salió bien

- OCI resuelto: el requisito obligatorio abierto desde el Sprint 4 quedó funcionando en el servidor.

- Trabajo en equipo: cuatro integrantes subieron aportes al repositorio y Diana ordenó el sprint en Jira.

- Calidad medible: 301 pruebas automatizadas y fidelidad 1,00 en la demo con un documento real.

- Respuesta rápida: los errores de Render (sintaxis, 502, audio) se diagnosticaron y corrigieron en el día.

## Qué hay que mejorar

- Revisión antes de fusionar: un commit con comillas escapadas llegó a main y detuvo el servidor; las pruebas deben pasar antes de cada PR.

- Flujo de ramas: los últimos cambios entraron a main sin PR; todo cambio debe pasar por pull request.

- Dependencia de cuotas gratuitas: la voz y la IA fallan cuando se agota la cuota; hay que probar la demo con tiempo y tener respaldo.

- Seguridad de llaves: una llave privada quedó en el historial; hay que revisar los archivos antes de subirlos.

- Participación pareja: parte del equipo tuvo pocos o ningún commit; conviene repartir tareas técnicas desde la planificación.

## Acciones acordadas

| # | Acción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desplegar el último commit en Render y comprobar video con audio | Juan | Pendiente (en Render) |
| 2 | Revocar la llave de OCI expuesta en el historial | Gaspar | Pendiente (en OCI) |
| 3 | Corregir la prueba del podcast: el caché ahora depende del contenido | Juan | Hecho |
| 4 | Publicar las historias de usuario v3 (101 historias) | Juan | Hecho |
| 5 | Documentar en .env.example las variables nuevas de IA y voz, con prueba | Juan | Hecho |
| 6 | Revisión de secretos antes de cada commit y en GitHub Actions | Juan | Hecho |
| 7 | Vigilar el servicio en Render: memoria, logs y despliegue desde main | Ethan | En curso |

# 11. Cierre del proyecto

Con el Sprint 5 termina el plan de cinco sprints del hackathon (21 de septiembre al 25 de octubre de 2026). La rama SPRINT05 quedó integrada a main por el PR #37 y ambas ramas apuntan al mismo commit. NuevaMente llega al Demo Day con los requisitos obligatorios cumplidos, la aplicación desplegada, la documentación completa y la retrospectiva registrada.

Fuentes: rama SPRINT05 y main, pull requests #29 a #38, historial de commits del equipo, docs/jira/sprint05/Actividades_Sprint05.xlsx, pruebas automatizadas y /health de Render al 27 de octubre de 2026.