HISTORIAS DE USUARIO

Kairos G10 - NuevaMente

Sistema Inteligente de Adaptación y Generación de Contenido Educativo

Equipo Kairos G10 · G10-LATAM-equipo 41

Hackathon ONE G10 (Oracle Next Education y Alura) · Proyecto 1

Nicho de foco: Salud

Versión 1.0 · Sprint 2 · 29 de septiembre de 2026

Product Owner / PM: Juan Pablo Calla

# 1. Introducción

Este documento reúne todas las historias de usuario de Kairos G10-NuevaMente. Sirve para planificar los próximos sprints, seguir el avance del producto y mostrar a los evaluadores qué cubre el sistema y qué falta.

Contiene 89 historias organizadas en 14 épicas: 82 están hechas en parte y muestran estado corresponde de acuerdo al rol de cada integrante.

## Cómo leer cada historia

- Historia: «Como <rol>, quiero <necesidad>, para <beneficio>».

- Criterios de aceptación: condiciones que deben cumplirse para dar la historia por terminada.

- Prioridad (MoSCoW): Debe (imprescindible para el MVP), Debería (importante), Podría (deseable).

- Estado: Hecho (implementado y probado), Parcial (implementado en parte o falta configuración) y Pendiente (no implementado).

- Responsable: integrante a cargo del módulo, según la tabla «Quién construyó qué» del README.

## Roles de usuario

- Estudiante: persona que aprende a partir de un documento técnico.

- Desarrollador junior, líder técnico y gestor: perfiles de destinatario con distinta profundidad.

- Capacitador y profesional de salud: quienes preparan formación a partir de protocolos y documentación.

- Integrador de sistemas: quien consume la API REST desde otra plataforma.

- Operador de la plataforma y equipo de desarrollo: quienes configuran, despliegan y mantienen el sistema.

- Evaluador del hackathon y equipo del programa ONE: quienes revisan el cumplimiento de los requisitos.

# 2. Resumen por épica

| Épica | Nombre | Total |  | Parcial | Pendiente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | Ingesta de documentos | 8 |  |  |  |
| E02 | Recuperación de evidencia (RAG) | 5 |  |  |  |
| E03 | Personalización del material | 5 |  |  |  |
| E04 | Formatos pedagógicos | 6 |  |  |  |
| E05 | Orquestación y generación con IA | 9 |  |  |  |
| E06 | Verificación de fidelidad | 5 |  |  |  |
| E07 | Presentación del material | 5 |  |  |  |
| E08 | Exportación multiformato | 8 |  |  |  |
| E09 | Persistencia en OCI Object Storage | 7 |  |  |  |
| E10 | Interfaz web | 9 |  |  |  |
| E11 | API REST | 6 |  |  |  |
| E12 | Seguridad y uso responsable | 5 |  |  |  |
| E13 | Despliegue y operación | 6 |  |  |  |
| E14 | Calidad, pruebas y entregables | 5 |  |  |  |
|  | Total | 89 |  |  |  |

# 3. Índice de historias

| ID | Historia | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 · Ingesta de documentos |  |  |  |
| HU-01 | Pegar el texto de un documento | Debe |  |
| HU-02 | Subir un archivo PDF, Markdown o TXT | Debe |  |
| HU-03 | Límite de tamaño de archivo | Debe |  |
| HU-04 | Aviso de PDF sin texto extraíble | Debería |  |
| HU-05 | Detección de las secciones del documento | Debe |  |
| HU-06 | Limpieza del texto extraído | Debería |  |
| HU-07 | Documento de ejemplo | Podría |  |
| HU-08 | Reconocimiento de texto (OCR) en PDF escaneados | Podría |  |
| E02 · Recuperación de evidencia (RAG) |  |  |  |
| HU-09 | Fragmentación con solapamiento | Debe |  |
| HU-10 | Índice aislado por documento | Debe |  |
| HU-11 | Recuperación de evidencia por sección | Debe |  |
| HU-12 | Embeddings semánticos con Gemini | Podría |  |
| HU-13 | Almacén vectorial ChromaDB | Podría |  |
| E03 · Personalización del material |  |  |  |
| HU-14 | Elegir el perfil del destinatario | Debe |  |
| HU-15 | Elegir el formato pedagógico | Debe |  |
| HU-16 | Elegir el sector o nicho | Debe |  |
| HU-17 | Elegir el nivel de detalle | Debería |  |
| HU-18 | Elegir el idioma de salida | Podría |  |
| E04 · Formatos pedagógicos |  |  |  |
| HU-19 | Flashcards interactivas | Debe |  |
| HU-20 | Quiz autocorregible | Debe |  |
| HU-21 | Tutorial paso a paso | Debe |  |
| HU-22 | Resumen ejecutivo | Debe |  |
| HU-23 | Guion de clase | Debe |  |
| HU-24 | Podcast con dos locutores | Debería |  |
| E05 · Orquestación y generación con IA |  |  |  |
| HU-25 | Flujo de agentes con reintento | Debe |  |
| HU-26 | Generación con Google Gemini | Debe |  |
| HU-27 | Respaldo local cuando la IA no está disponible | Debe |  |
| HU-28 | Proveedor alternativo Claude | Podría |  |
| HU-29 | Operar solo con servicios gratuitos | Debe |  |
| HU-30 | Prompts editables en un solo lugar | Debería |  |
| HU-31 | Modelo principal de Gemini estable | Debería |  |
| HU-32 | Prerrequisitos y conceptos clave generados por la IA | Podría |  |
| HU-33 | Tiempo estimado de estudio | Podría |  |
| E06 · Verificación de fidelidad |  |  |  |
| HU-34 | Verificar cada afirmación contra su fuente | Debe |  |
| HU-35 | Score de anclaje y umbral por sector | Debe |  |
| HU-36 | Ver las afirmaciones no sustentadas | Debe |  |
| HU-37 | Evaluación de coherencia didáctica | Podría |  |
| HU-38 | Juez de fidelidad con IA | Podría |  |
| E07 · Presentación del material |  |  |  |
| HU-39 | Título y subtítulo en cada formato | Debe |  |
| HU-40 | Partes agrupadas por sección del documento | Debe |  |
| HU-41 | Material sin duplicados | Debe |  |
| HU-42 | Numeración y viñetas uniformes | Debe |  |
| HU-43 | Enunciados sin repetir dentro de una sección | Debería |  |
| E08 · Exportación multiformato |  |  |  |
| HU-44 | Descargar en Markdown | Debería |  |
| HU-45 | Descargar para Anki | Debería |  |
| HU-46 | Descargar como PowerPoint | Debería |  |
| HU-47 | Títulos de sección en el PowerPoint | Podría |  |
| HU-48 | Video narrado del guion de clase | Podría |  |
| HU-49 | Escuchar una muestra de la voz | Podría |  |
| HU-50 | Narración con lectura natural | Podría |  |
| HU-51 | Descargar el episodio del podcast | Podría |  |
| E09 · Persistencia en OCI Object Storage |  |  |  |
| HU-52 | Guardar original y material en OCI Object Storage | Debe |  |
| HU-53 | Crear y verificar el bucket automáticamente | Debe |  |
| HU-54 | Respaldo local visible | Debe |  |
| HU-55 | Guardar el archivo original tal cual | Debería |  |
| HU-56 | Ahorrar solicitudes a OCI | Podría |  |
| HU-57 | Recuperar un material guardado | Debe |  |
| HU-58 | Historial de materiales recientes | Debería |  |
| E10 · Interfaz web |  |  |  |
| HU-59 | Interfaz servida por la misma API | Debe |  |
| HU-60 | Progreso de la generación | Debería |  |
| HU-61 | Pestañas y métricas del resultado | Debe |  |
| HU-62 | Modo claro y oscuro | Podría |  |
| HU-63 | Navegación adaptable y ayuda | Podría |  |
| HU-64 | Indicador de almacenamiento | Debería |  |
| HU-65 | Aviso para el sector Salud | Debe |  |
| HU-66 | Mensajes de error comprensibles | Debe |  |
| HU-67 | Interfaz alternativa en Streamlit | Podría |  |
| E11 · API REST |  |  |  |
| HU-68 | Adaptar un documento enviado como JSON | Debe |  |
| HU-69 | Adaptar un documento enviado como archivo | Debe |  |
| HU-70 | Respuesta JSON estructurada | Debe |  |
| HU-71 | Catálogo de opciones | Debería |  |
| HU-72 | Estado del servicio | Debería |  |
| HU-73 | Documentación interactiva de la API | Debería |  |
| E12 · Seguridad y uso responsable |  |  |  |
| HU-74 | El documento es dato, no instrucción | Debe |  |
| HU-75 | Sin ejecución de código del documento en el navegador | Debe |  |
| HU-76 | Sin comandos de voz desde el documento | Debe |  |
| HU-77 | Credenciales fuera del repositorio | Debe |  |
| HU-78 | Contenido de salud responsable | Debe |  |
| E13 · Despliegue y operación |  |  |  |
| HU-79 | Ejecutar la aplicación localmente | Debe |  |
| HU-80 | Configuración por variables de entorno | Debe |  |
| HU-81 | Lista completa de dependencias | Debe |  |
| HU-82 | Despliegue en OCI Compute Always Free | Podría |  |
| HU-83 | Mantenerse en la capa Always Free | Debe |  |
| HU-84 | Repositorio en GitHub por sprint | Debe |  |
| E14 · Calidad, pruebas y entregables |  |  |  |
| HU-85 | Pruebas automatizadas | Debe |  |
| HU-86 | Escenarios de demo en Salud | Debe |  |
| HU-87 | Repetir la demo con Gemini | Debería |  |
| HU-88 | Entregables semanales | Debe |  |
| HU-89 | Historias de usuario documentadas | Debería |  |

# 4. Historias por épica

## E01 · Ingesta de documentos

Recibir el documento técnico del usuario (texto, PDF, Markdown o TXT), validarlo y dejarlo listo para procesar.

### HU-01 · Pegar el texto de un documento

| Historia | Como estudiante, quiero pegar el texto de un documento técnico junto con su título, para convertirlo en material de estudio sin tener que preparar un archivo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - La interfaz tiene los campos Título y Contenido. - Si el contenido tiene menos de 20 caracteres, se muestra un error y no se envía. - Si el título tiene menos de 3 caracteres, se usa «Documento sin título». - La API acepta hasta 200.000 caracteres de contenido. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer) |

### HU-02 · Subir un archivo PDF, Markdown o TXT

| Historia | Como estudiante, quiero subir el archivo del documento arrastrándolo o eligiéndolo, para no tener que copiar y pegar su contenido. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Se aceptan archivos .pdf, .md, .markdown y .txt. - Se puede arrastrar el archivo a la zona de carga o hacer clic para elegirlo. - Un formato no soportado devuelve un error 400 con la lista de formatos válidos. - El título del material es el nombre del archivo subido (no el nombre del archivo temporal). |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer) |

### HU-03 · Límite de tamaño de archivo

| Historia | Como operador de la plataforma, quiero que se rechacen los archivos que superen el tamaño máximo configurado, para proteger el servidor de cargas excesivas. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - El límite se configura con MAX_UPLOAD_MB (10 MB por defecto). - La interfaz avisa antes de enviar si el archivo supera el límite. - La API responde 413 con un mensaje claro si el archivo es demasiado grande. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer) |

### HU-04 · Aviso de PDF sin texto extraíble

| Historia | Como estudiante, quiero saber cuándo un PDF no tiene texto que se pueda leer, para entender por qué no se generó el material y buscar otra versión del documento. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Un PDF escaneado sin texto devuelve un error que menciona que no tiene texto extraíble (posible escaneo sin OCR). - Un archivo vacío devuelve un error indicando que está vacío. - En ningún caso se genera material a partir de un documento vacío. |
| Prioridad | Debería |
| Estado |  |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer) |

### HU-05 · Detección de las secciones del documento

| Historia | Como estudiante, quiero que el sistema reconozca los títulos y secciones de mi documento, incluso si es un PDF, para que el material quede organizado igual que el documento original. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Se reconocen encabezados Markdown (#, ##, ###). - En PDF y texto plano se reconocen títulos numerados («1. Acceso…») y líneas en mayúsculas. - Los títulos se muestran sin la numeración de origen y en tipo oración, conservando siglas como IP u OSPF. - El texto anterior al primer título se conserva como sección «Introducción». |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer) |

### HU-06 · Limpieza del texto extraído

| Historia | Como estudiante, quiero que el texto se normalice antes de procesarlo, para que el material no arrastre espacios, avisos editoriales ni viñetas sueltas del PDF. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Se colapsan espacios y líneas en blanco repetidas, preservando párrafos. - Se descartan las líneas de cita que empiezan con «>» (avisos editoriales). - Las viñetas sueltas (•) que deja la extracción del PDF no aparecen en el material. |
| Prioridad | Debería |
| Estado |  |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer) |

### HU-07 · Documento de ejemplo

| Historia | Como evaluador del hackathon, quiero cargar un documento de ejemplo con un clic, para probar la aplicación sin tener un documento propio a mano. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - El botón «Usar un documento de ejemplo» completa el título y el contenido. - El ejemplo es contenido original del equipo sobre bioseguridad, sin datos de pacientes. |
| Prioridad | Podría |
| Estado |  |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-08 · Reconocimiento de texto (OCR) en PDF escaneados

| Historia | Como estudiante, quiero poder usar PDF escaneados, para aprovechar documentos que solo tengo como imagen. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Un PDF escaneado se procesa con OCR y genera material igual que un PDF con texto. - Si el OCR no reconoce texto suficiente, se avisa al usuario. |
| Prioridad | Podría |
| Estado |  |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer) |

## E02 · Recuperación de evidencia (RAG)

Fragmentar el documento, indexarlo y recuperar la evidencia que usa el Redactor.

### HU-09 · Fragmentación con solapamiento

| Historia | Como equipo de desarrollo, quiero dividir el documento en fragmentos solapados con un identificador estable, para que cada afirmación generada pueda citar exactamente de dónde sale. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - El tamaño y el solapamiento se configuran con CHUNK_SIZE (900) y CHUNK_OVERLAP (150). - Los cortes se hacen al final de una oración o de una palabra, nunca a mitad de palabra. - Cada fragmento tiene un chunk_id único y conserva su sección y su orden. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer) |

### HU-10 · Índice aislado por documento

| Historia | Como estudiante, quiero que mi documento se indexe por separado de los de otros usuarios, para que el material solo use información de mi documento. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Cada documento tiene un doc_id calculado sobre su contenido completo. - Dos documentos que difieren en cualquier parte del texto no comparten índice. - Las búsquedas solo devuelven fragmentos del documento consultado. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer) |

### HU-11 · Recuperación de evidencia por sección

| Historia | Como estudiante, quiero que el material cubra todas las secciones del documento, para no quedarme solo con las primeras partes cuando el documento es largo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - El Investigador recupera evidencia de cada sección, no solo un top-k global. - La evidencia se reparte entre todas las secciones y se entrega en el orden del documento. - En un documento de 12 secciones, las tarjetas salen de secciones distintas y no solo de las primeras. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer) |

### HU-12 · Embeddings semánticos con Gemini

| Historia | Como equipo de desarrollo, quiero reemplazar los embeddings TF-IDF por embeddings semánticos de Gemini, para recuperar evidencia por significado y no solo por palabras. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Existe una clase GeminiEmbeddings con el mismo contrato EmbeddingsProvider. - Se activa con EMBEDDINGS_PROVIDER=gemini sin cambiar el resto del pipeline. - Si Gemini no está disponible, se vuelve a TF-IDF local. |
| Prioridad | Podría |
| Estado |  |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer) |

### HU-13 · Almacén vectorial ChromaDB

| Historia | Como equipo de desarrollo, quiero poder usar ChromaDB como almacén vectorial, para escalar a documentos grandes y persistir el índice. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Una clase con la misma interfaz buscar / buscar_por_seccion usa ChromaDB. - El resto del pipeline no cambia al activarla. |
| Prioridad | Podría |
| Estado |  |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer) |

## E03 · Personalización del material

Adaptar el mismo documento al destinatario, al formato, al sector y al nivel de detalle.

### HU-14 · Elegir el perfil del destinatario

| Historia | Como capacitador, quiero elegir para quién es el material, para que el lenguaje y la profundidad se ajusten a esa persona. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Perfiles disponibles: Principiante, Desarrollador Junior/Semi Senior, Líder Técnico/Arquitecto y Gestor/Ejecutivo. - El mismo documento produce material distinto según el perfil. - Un perfil no soportado devuelve un error de validación. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer) |

### HU-15 · Elegir el formato pedagógico

| Historia | Como estudiante, quiero elegir cómo quiero aprender el contenido, para estudiar de la forma que mejor me funciona. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Formatos disponibles: Flashcards, Quiz, Tutorial, Resumen Ejecutivo, Guion de Clase y Podcast. - Cada formato se muestra como una tarjeta con ícono y descripción breve. - Los 6 formatos funcionan con los 4 perfiles (probado en tests/test_api.py). |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer) |

### HU-16 · Elegir el sector o nicho

| Historia | Como capacitador, quiero indicar el sector del documento, para que los ejemplos, analogías y riesgos correspondan a mi industria. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Sectores disponibles: General, Fintech, Salud y E-commerce. - La interfaz propone Salud por defecto, el nicho de foco del equipo. - Las analogías y los riesgos del material cambian según el sector. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Bryan Infante (AI Engineer) |

### HU-17 · Elegir el nivel de detalle

| Historia | Como estudiante, quiero elegir si quiero el material conciso, didáctico o profundo, para ajustar la extensión al tiempo que tengo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Niveles disponibles: Conciso, Didáctico y Profundo. - El nivel cambia la extensión del material generado (probado en tests). |
| Prioridad | Debería |
| Estado |  |
| Responsable | Bryan Infante (AI Engineer) |

### HU-18 · Elegir el idioma de salida

| Historia | Como estudiante, quiero recibir el material en otro idioma, para estudiar en mi idioma aunque el documento esté en otro. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - La API acepta el campo idioma_salida (por defecto «es»). - Pendiente: el generador local no traduce; con un proveedor de IA real, el material debe salir en el idioma pedido. |
| Prioridad | Podría |
| Estado |  |
| Responsable | Bryan Infante (AI Engineer) |

## E04 · Formatos pedagógicos

Los seis formatos de estudio que genera la aplicación y cómo se usan en la interfaz.

### HU-19 · Flashcards interactivas

| Historia | Como estudiante, quiero repasar con tarjetas que puedo voltear, para memorizar los conceptos clave del documento. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Cada tarjeta muestra «Tarjeta N» y una pregunta; al tocarla se voltea y muestra la respuesta. - El dorso puede incluir una pista didáctica. - Una barra muestra cuántas tarjetas se repasaron («X de Y repasadas»). - Máximo 15 tarjetas por material. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-20 · Quiz autocorregible

| Historia | Como estudiante, quiero responder preguntas de opción múltiple y saber al instante si acerté, para comprobar lo que aprendí. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Cada pregunta tiene 4 opciones distintas (A a D). - Al responder se marca la correcta y, si fallé, mi opción incorrecta. - Se muestra la justificación tomada del documento. - Un contador indica preguntas respondidas y aciertos. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-21 · Tutorial paso a paso

| Historia | Como desarrollador junior, quiero seguir un tutorial ordenado en pasos, para aplicar lo que describe el documento. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Muestra el objetivo, los prerrequisitos (si hay) y los pasos numerados. - Cada paso puede indicar el resultado esperado. - Incluye errores comunes y un checklist final con progreso. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-22 · Resumen ejecutivo

| Historia | Como gestor, quiero leer lo esencial del documento en un minuto, para tomar decisiones sin leerlo completo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Incluye un resumen de aproximadamente 250 palabras. - Incluye hasta 5 puntos clave, riesgos o decisiones e impacto de negocio. - Cada oración del resumen se verifica contra el documento. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-23 · Guion de clase

| Historia | Como capacitador, quiero obtener un guion dividido en escenas con tiempos, para explicar el tema en una clase. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Cada escena tiene narración, apoyo visual sugerido y duración en segundos. - Se muestra el minuto de inicio de cada escena y la duración total. - Cada escena se verifica contra el documento. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-24 · Podcast con dos locutores

| Historia | Como estudiante, quiero escuchar el contenido como una conversación, para aprender mientras hago otra cosa. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Ana conduce y pregunta; Leo explica lo que dice el documento. - Se entrega solo como audio MP3, con una voz distinta para cada locutor. - Se muestran los temas del episodio y su duración real. - Solo se verifican las intervenciones de Leo, que son las que llevan contenido del documento. |
| Prioridad | Debería |
| Estado |  |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

## E05 · Orquestación y generación con IA

El flujo de agentes que produce el material y los proveedores de IA que lo redactan.

### HU-25 · Flujo de agentes con reintento

| Historia | Como equipo de desarrollo, quiero que el material pase por Planificador, Investigador, Redactor, Verificador y Crítico, para que cada resultado se revise antes de entregarse. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - El Crítico rechaza el material si no alcanza el umbral de fidelidad y el Redactor lo reintenta con la retroalimentación. - El número de reintentos se configura con MAX_REINTENTOS_CRITICO (2). - Si el generador devuelve lo mismo que en el intento anterior, se deja de reintentar. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Bryan Infante (AI Engineer) |

### HU-26 · Generación con Google Gemini

| Historia | Como estudiante, quiero que el material lo redacte un modelo de IA, para obtener un contenido más natural que una extracción de frases. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Se activa con LLM_PROVIDER=gemini y GEMINI_API_KEY. - La respuesta se pide en JSON con el esquema del formato y se valida; si no valida, se pide la corrección. - Ante saturación (429/5xx) se reintenta y se pasa a los modelos de LLM_MODELOS_RESPALDO. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Adrian Gil (ML Engineer) |

### HU-27 · Respaldo local cuando la IA no está disponible

| Historia | Como estudiante, quiero recibir mi material aunque la IA en la nube falle, para no quedarme sin resultado por falta de cuota o de red. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Si el proveedor falla, el material se genera con el generador local, sin internet. - Los metadatos indican el modelo usado y que fue un respaldo. - La interfaz muestra un aviso con el nombre del proveedor que no estuvo disponible. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Adrian Gil (ML Engineer) |

### HU-28 · Proveedor alternativo Claude

| Historia | Como equipo de desarrollo, quiero poder generar con Claude (Anthropic), para tener una alternativa si Gemini no está disponible. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Se activa con LLM_PROVIDER=claude y ANTHROPIC_API_KEY. - La salida se valida con el esquema del formato. - Los errores de clave, crédito, límite y red muestran mensajes claros y pasan al respaldo local. - Hoy está desactivado porque la cuenta no tiene crédito y el proyecto debe ser gratuito. |
| Prioridad | Podría |
| Estado |  |
| Responsable | Adrian Gil (ML Engineer) |

### HU-29 · Operar solo con servicios gratuitos

| Historia | Como equipo del programa ONE, quiero que la generación use únicamente opciones gratuitas, para no generar costos en un programa 100% gratuito. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - El proveedor configurado es Gemini en su plan gratuito, con respaldo local. - Claude queda desactivado y no hace llamadas. - Cambiar de proveedor solo requiere editar LLM_PROVIDER en el .env. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Juan Pablo Calla (PM) |

### HU-30 · Prompts editables en un solo lugar

| Historia | Como equipo de desarrollo, quiero editar las instrucciones del Redactor en un solo módulo, para ajustar la calidad sin tocar el resto del código. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - llm/prompts.py reúne el prompt base y las instrucciones por formato, perfil, nicho y nivel. - El prompt exige usar solo la evidencia recibida y citar los chunk_id. |
| Prioridad | Debería |
| Estado |  |
| Responsable | Bryan Infante (AI Engineer) |

### HU-31 · Modelo principal de Gemini estable

| Historia | Como equipo de desarrollo, quiero que el modelo principal de Gemini responda de forma estable, para que la demo se genere con IA y no con el respaldo local. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - El modelo principal responde sin errores de saturación. - Pendiente: la cuota gratuita (20 solicitudes por día y modelo) se agota; hay que elegir un modelo con más cuota o repartir el uso. |
| Prioridad | Debería |
| Estado |  |
| Responsable | Adrian Gil (ML Engineer) |

### HU-32 · Prerrequisitos y conceptos clave generados por la IA

| Historia | Como estudiante, quiero ver los prerrequisitos y conceptos clave del material, para saber qué necesito dominar antes de estudiarlo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Los metadatos incluyen prerrequisitos y conceptos clave redactados por el modelo. - Hoy los conceptos clave son los títulos de sección y los prerrequisitos salen vacíos. |
| Prioridad | Podría |
| Estado |  |
| Responsable | Bryan Infante (AI Engineer) |

### HU-33 · Tiempo estimado de estudio

| Historia | Como estudiante, quiero saber cuánto tiempo me llevará estudiar el material, para organizar mi tiempo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Se calcula a razón de un minuto por cada 120 palabras, con un mínimo de 1 minuto. - No lo decide el modelo, para que no se autoevalúe. - Se muestra en las métricas del resultado. |
| Prioridad | Podría |
| Estado |  |
| Responsable | Bryan Infante (AI Engineer) |

## E06 · Verificación de fidelidad

Comprobar que todo lo generado está respaldado por el documento fuente.

### HU-34 · Verificar cada afirmación contra su fuente

| Historia | Como profesional de salud, quiero que cada afirmación del material se compare con el fragmento del que dice venir, para confiar en que el material no inventa datos. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Cada afirmación queda como sustentada, parcial o no sustentada. - Vale para los 6 formatos: cada oración del resumen, cada escena del guion y cada intervención de Leo. - Una afirmación que cita un fragmento inexistente queda como no sustentada. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Adrian Gil (ML Engineer) |

### HU-35 · Score de anclaje y umbral por sector

| Historia | Como capacitador de salud, quiero que el material de salud tenga un umbral de fidelidad más estricto, para reducir el riesgo de errores en un tema sensible. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - El umbral es 0,85 en general y 0,90 en Salud (FIDELITY_MIN_GENERAL y FIDELITY_MIN_SALUD). - El material se aprueba solo si alcanza el umbral. - Si no trae afirmaciones con fuente, no se aprueba y su score es 0. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Adrian Gil (ML Engineer) |

### HU-36 · Ver las afirmaciones no sustentadas

| Historia | Como capacitador, quiero ver qué afirmaciones no encontró el sistema en el documento, para revisarlas antes de usar el material. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - La pestaña Fidelidad muestra el porcentaje en un anillo y si el material fue aprobado. - Lista las afirmaciones no sustentadas, el umbral aplicado y la claridad pedagógica. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-37 · Evaluación de coherencia didáctica

| Historia | Como capacitador, quiero una evaluación de la coherencia didáctica del material, para saber si además de fiel está bien explicado. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - El resultado incluye una evaluación de coherencia didáctica. - Hoy la claridad pedagógica se deriva solo del score de fidelidad. |
| Prioridad | Podría |
| Estado |  |
| Responsable | Adrian Gil (ML Engineer) |

### HU-38 · Juez de fidelidad con IA

| Historia | Como equipo de desarrollo, quiero que un modelo de IA juzgue la fidelidad citando el texto de la fuente, para detectar paráfrasis fieles que la similitud de palabras no reconoce. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - El juez devuelve el veredicto y la cita textual que lo respalda. - Si la IA no está disponible, se usa la similitud TF-IDF actual. |
| Prioridad | Podría |
| Estado |  |
| Responsable | Adrian Gil (ML Engineer) |

## E07 · Presentación del material

Orden, títulos, numeración y limpieza del material que ve el usuario.

### HU-39 · Título y subtítulo en cada formato

| Historia | Como estudiante, quiero ver un título y un subtítulo al inicio del material, para saber de inmediato qué estoy estudiando. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Los 6 formatos muestran un título y un subtítulo (introducción, objetivo, número de escenas o duración). - Los títulos se presentan con el mismo estilo en todos los formatos. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-40 · Partes agrupadas por sección del documento

| Historia | Como estudiante, quiero ver cada tarjeta, pregunta, paso o escena bajo el título de la sección de donde sale, para ubicar cada parte dentro del documento original. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Cada parte generada guarda la sección de origen, calculada por el sistema a partir de su fuente. - La interfaz agrupa las partes consecutivas de una sección bajo su título. - Los materiales guardados antes, sin sección, se muestran sin agrupar. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-41 · Material sin duplicados

| Historia | Como estudiante, quiero que el material no repita la misma idea, para no perder tiempo con contenido repetido. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Se quita una parte cuando comparte el 85% o más de sus palabras con otra ya incluida. - También se limpian las listas (puntos clave, riesgos, checklist, etc.). - Si se quita una respuesta de Leo, se quita también la pregunta de Ana que la introducía. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Bryan Infante (AI Engineer) |

### HU-42 · Numeración y viñetas uniformes

| Historia | Como estudiante, quiero que la numeración y las viñetas sigan una sola regla, para leer el material con un formato consistente. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Ningún título de sección lleva número. - Todas las partes van numeradas con el mismo estilo: Tarjeta N, Pregunta N, Paso N, Escena N. - Todas las listas usan la misma viñeta y todos los bloques el mismo formato. - Si se quita un duplicado, la numeración se rehace sin huecos. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-43 · Enunciados sin repetir dentro de una sección

| Historia | Como estudiante, quiero que dos tarjetas o preguntas de la misma sección no tengan el mismo enunciado, para distinguir cada parte. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - La primera tarjeta de una sección pregunta por la sección; las siguientes, por otro punto de la misma. - Lo mismo ocurre con los enunciados del Quiz. |
| Prioridad | Debería |
| Estado |  |
| Responsable | Adrian Gil (ML Engineer) |

## E08 · Exportación multiformato

Descargar el material en otros formatos: Markdown, Anki, PowerPoint, video y audio.

### HU-44 · Descargar en Markdown

| Historia | Como estudiante, quiero descargar el material en Markdown, para guardarlo o editarlo en mis notas. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - El botón «Markdown» descarga un archivo .md. - El archivo usa los mismos títulos de sección y la misma numeración que la interfaz. |
| Prioridad | Debería |
| Estado |  |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-45 · Descargar para Anki

| Historia | Como estudiante, quiero descargar las tarjetas en un CSV compatible con Anki, para repasarlas con repetición espaciada. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - El CSV tiene las columnas frente y dorso. - Flashcards y Quiz exportan pares pregunta/respuesta; los demás formatos, pares título/detalle. |
| Prioridad | Debería |
| Estado |  |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-46 · Descargar como PowerPoint

| Historia | Como capacitador, quiero descargar el material como presentación .pptx, para usarlo directamente en una clase. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Cada formato tiene su propio diseño de diapositivas. - Cada pregunta del Quiz va seguida de su respuesta y el Tutorial muestra un paso por diapositiva. - En el Guion de Clase, la narración va en las notas del orador. |
| Prioridad | Debería |
| Estado |  |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-47 · Títulos de sección en el PowerPoint

| Historia | Como capacitador, quiero que la presentación muestre los títulos de sección, para que tenga la misma organización que la interfaz. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Las diapositivas se agrupan por sección con el título correspondiente. - Se aplican las mismas reglas de numeración y sin duplicados. |
| Prioridad | Podría |
| Estado |  |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-48 · Video narrado del guion de clase

| Historia | Como capacitador, quiero convertir el guion en un video MP4 narrado, para compartir la clase sin grabarla yo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Una diapositiva por escena, 1280×720, H.264 + AAC. - Se elige voz femenina o masculina; sin voz disponible, cada escena se muestra en silencio. - El video se genera la primera vez y queda en caché. - Solo está disponible para el Guion de Clase. |
| Prioridad | Podría |
| Estado |  |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-49 · Escuchar una muestra de la voz

| Historia | Como capacitador, quiero escuchar una muestra de cada voz antes de generar el video, para elegir la que prefiero. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - El botón «Escuchar» reproduce una muestra de la voz elegida. - Si no hay voces instaladas, se avisa que el video saldrá sin narración. |
| Prioridad | Podría |
| Estado |  |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-50 · Narración con lectura natural

| Historia | Como estudiante, quiero que la voz lea con naturalidad, para entender el audio sin esfuerzo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Las fechas se leen en palabras, las abreviaturas se expanden y las siglas se deletrean. - No se leen restos de tablas ni de Markdown. - La clase abre con un saludo, enlaza escenas con transiciones y cierra con una despedida. |
| Prioridad | Podría |
| Estado |  |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-51 · Descargar el episodio del podcast

| Historia | Como estudiante, quiero descargar el podcast en MP3, para escucharlo sin conexión. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - El reproductor ofrece «Descargar MP3». - El podcast no se exporta a Markdown, Anki ni PowerPoint. - Con voces naturales de Gemini TTS; si no están disponibles, con las voces del sistema, y la interfaz lo indica. |
| Prioridad | Podría |
| Estado |  |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

## E09 · Persistencia en OCI Object Storage

Guardar el documento original y el material generado en la nube de Oracle (capa Always Free).

### HU-52 · Guardar original y material en OCI Object Storage

| Historia | Como equipo del programa ONE, quiero que el documento original y el JSON del material se guarden en un bucket de OCI, para cumplir el requisito obligatorio del MVP. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Se guardan originals/<doc_id>.txt y contenidos/<doc_id>/<formato>-<perfil>.json. - La respuesta indica status_upload «completado» cuando se sube a OCI. - Pendiente: falta crear la cuenta Always Free, las claves API (~/.oci/config) e instalar la librería oci. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer) |

### HU-53 · Crear y verificar el bucket automáticamente

| Historia | Como operador de la plataforma, quiero un script que cree y verifique el bucket, para configurar OCI sin errores y sin salir de la capa gratuita. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - scripts/oci_bootstrap.py crea el bucket con tipo Standard y privado si no existe. - Prueba subir, leer, listar y borrar un objeto temporal. - Avisa si el bucket es público o no es Standard, e imprime las variables para el .env sin mostrar claves. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer) |

### HU-54 · Respaldo local visible

| Historia | Como estudiante, quiero que mi material se guarde aunque OCI no esté disponible, para no perder el resultado. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Si OCI falla o no está configurado, se guarda en data/fallback/. - La respuesta indica status_upload «fallido_local» y la interfaz muestra «Guardado local». - La aplicación no se cae por un fallo de OCI. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer) |

### HU-55 · Guardar el archivo original tal cual

| Historia | Como equipo del programa ONE, quiero que el bucket guarde el archivo que subió el usuario, por ejemplo el PDF, para cumplir literalmente con persistir el documento original enviado. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Además del texto extraído, se guarda el archivo original con su tipo de contenido. - La respuesta incluye el identificador de ese objeto. |
| Prioridad | Debería |
| Estado |  |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer) |

### HU-56 · Ahorrar solicitudes a OCI

| Historia | Como operador de la plataforma, quiero que el namespace de OCI se consulte una sola vez, para no gastar solicitudes del cupo gratuito mensual. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - El namespace se obtiene al iniciar y se reutiliza en cada subida y descarga. |
| Prioridad | Podría |
| Estado |  |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer) |

### HU-57 · Recuperar un material guardado

| Historia | Como estudiante, quiero volver a abrir un material generado antes, para seguir estudiando sin generarlo otra vez. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - GET /api/v1/contenidos/{objeto_id} devuelve el material guardado. - Un identificador inexistente devuelve 404. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer) |

### HU-58 · Historial de materiales recientes

| Historia | Como estudiante, quiero ver los últimos materiales que generé, para abrirlos con un clic. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Se muestran hasta 8 materiales con formato, perfil y fecha. - El historial se guarda en el navegador. - Si un material ya no existe, se quita del historial. |
| Prioridad | Debería |
| Estado |  |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

## E10 · Interfaz web

La aplicación que usa el estudiante en el navegador.

### HU-59 · Interfaz servida por la misma API

| Historia | Como evaluador del hackathon, quiero abrir la aplicación en http://localhost:8000/, para usarla sin levantar otro servidor. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - La API sirve la interfaz HTML/CSS/JS en la raíz. - Los archivos se piden versionados y se revalidan siempre, para no ver versiones viejas en caché. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-60 · Progreso de la generación

| Historia | Como estudiante, quiero ver en qué etapa está la generación, para saber que el sistema está trabajando. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Se muestran las etapas: leer y dividir, buscar evidencia, redactar y verificar. - Cada etapa se marca como activa y luego como hecha. |
| Prioridad | Debería |
| Estado |  |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-61 · Pestañas y métricas del resultado

| Historia | Como capacitador, quiero ver el material, su fidelidad, dónde se guardó y el JSON, para revisar el resultado completo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Pestañas: Material, Fidelidad, Guardado y JSON. - Métricas: fidelidad a la fuente, tiempo de estudio, tiempo de generación y revisión del Crítico. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-62 · Modo claro y oscuro

| Historia | Como estudiante, quiero cambiar entre modo claro y oscuro, para estudiar cómodo a cualquier hora. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Un botón alterna el tema y la elección se recuerda en el navegador. - Sin elección, se sigue la preferencia del sistema operativo. |
| Prioridad | Podría |
| Estado |  |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-63 · Navegación adaptable y ayuda

| Historia | Como estudiante, quiero un menú que funcione en el celular y una explicación de cómo funciona, para usar la aplicación desde cualquier dispositivo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - El menú se pliega en pantallas pequeñas. - El diálogo «Cómo funciona» explica los 4 pasos del proceso. |
| Prioridad | Podría |
| Estado |  |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-64 · Indicador de almacenamiento

| Historia | Como operador de la plataforma, quiero ver si la aplicación guarda en OCI o en local, para detectar a tiempo un problema de configuración. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - El indicador muestra «Guardando en OCI», «Guardado local» o «API sin conexión». |
| Prioridad | Debería |
| Estado |  |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-65 · Aviso para el sector Salud

| Historia | Como profesional de salud, quiero ver un aviso cuando elijo el sector Salud, para recordar que el material no reemplaza el criterio profesional. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - El aviso aparece solo cuando el sector es Salud. - Indica que el material se basa solo en el documento y no reemplaza a un profesional ni las indicaciones oficiales. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-66 · Mensajes de error comprensibles

| Historia | Como estudiante, quiero entender qué salió mal cuando algo falla, para poder corregirlo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Sin conexión: «No se pudo conectar con la API. ¿Está corriendo el servidor?». - Los errores de validación de la API se muestran en lenguaje simple. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-67 · Interfaz alternativa en Streamlit

| Historia | Como equipo de desarrollo, quiero mantener la interfaz Streamlit, para tener una demo que funcione sin la API HTTP. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Se ejecuta con streamlit run ui/app.py. - Llama al pipeline directamente en el mismo proceso. |
| Prioridad | Podría |
| Estado |  |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

## E11 · API REST

Los servicios que usan la interfaz y cualquier sistema externo.

### HU-68 · Adaptar un documento enviado como JSON

| Historia | Como integrador de sistemas, quiero enviar el documento y las opciones en JSON a POST /api/v1/adaptar, para integrar NuevaMente en otra plataforma. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - El cuerpo corresponde al ejemplo del enunciado. - Campos faltantes, valores inválidos o campos extra se rechazan con error de validación. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer) |

### HU-69 · Adaptar un documento enviado como archivo

| Historia | Como integrador de sistemas, quiero enviar el archivo a POST /api/v1/adaptar/archivo, para no tener que extraer el texto yo mismo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Acepta multipart con el archivo y las opciones. - Aplica las mismas validaciones de formato y tamaño que la interfaz. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer) |

### HU-70 · Respuesta JSON estructurada

| Historia | Como integrador de sistemas, quiero una respuesta con estructura fija, para procesarla automáticamente. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Incluye request_id, metadatos, contenido_adaptado, evaluacion_calidad y almacenamiento_oci. - contenido_adaptado cambia de forma según el formato, indicado en el campo formato. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer) |

### HU-71 · Catálogo de opciones

| Historia | Como integrador de sistemas, quiero consultar los perfiles, formatos, sectores, niveles y voces disponibles, para no escribir esas listas a mano. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - GET /api/v1/opciones devuelve las listas, las voces y el tamaño máximo de archivo. - Las listas coinciden con las del código (probado en tests). |
| Prioridad | Debería |
| Estado |  |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer) |

### HU-72 · Estado del servicio

| Historia | Como operador de la plataforma, quiero consultar si el servicio y OCI están disponibles, para monitorear la aplicación. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - GET /health responde el estado del servicio y si OCI está disponible. |
| Prioridad | Debería |
| Estado |  |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer) |

### HU-73 · Documentación interactiva de la API

| Historia | Como integrador de sistemas, quiero ver y probar la API desde el navegador, para aprender a usarla sin leer el código. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - http://localhost:8000/docs muestra todos los endpoints con sus esquemas. - Se pueden probar las solicitudes desde esa página. |
| Prioridad | Debería |
| Estado |  |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer) |

## E12 · Seguridad y uso responsable

Proteger a los usuarios, las credenciales y el uso responsable en el nicho Salud.

### HU-74 · El documento es dato, no instrucción

| Historia | Como profesional de salud, quiero que el sistema ignore instrucciones escondidas dentro del documento, para que nadie manipule el material con un texto malicioso. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Un documento con una instrucción inyectada no cambia el comportamiento del generador (tests/test_security.py). - Todo el material generado queda anclado a fragmentos reales del documento. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Adrian Gil (ML Engineer) |

### HU-75 · Sin ejecución de código del documento en el navegador

| Historia | Como estudiante, quiero que un documento con etiquetas o scripts no ejecute nada en mi navegador, para usar la aplicación con seguridad. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Todo texto del documento o de la API se inserta como texto, nunca como HTML. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-76 · Sin comandos de voz desde el documento

| Historia | Como operador de la plataforma, quiero que el texto del documento no pueda enviar comandos al motor de voz, para que la narración solo lea el contenido. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Los comandos del motor de voz se eliminan antes de narrar (probado en tests). |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-77 · Credenciales fuera del repositorio

| Historia | Como equipo de desarrollo, quiero que las claves de API nunca se suban al repositorio, para evitar el uso indebido de nuestras cuentas. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - .env está en .gitignore y .env.example documenta las variables sin valores. - Los scripts nunca imprimen claves privadas. - Antes de subir cambios a GitHub se revisa que no haya claves en los archivos. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Juan Pablo Calla (PM) |

### HU-78 · Contenido de salud responsable

| Historia | Como evaluador del hackathon, quiero que el caso de salud se maneje con responsabilidad, para confiar en el uso del sistema en ese nicho. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - El documento de demo es original, general y sin datos de pacientes ni dosis de medicamentos. - El umbral de fidelidad de Salud es más estricto (0,90). - El README y la interfaz aclaran que el material no reemplaza a un profesional. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Juan Pablo Calla (PM) |

## E13 · Despliegue y operación

Ejecutar, desplegar y mantener la aplicación sin generar costos.

### HU-79 · Ejecutar la aplicación localmente

| Historia | Como equipo de desarrollo, quiero levantar la API y la interfaz con un solo comando, para trabajar y hacer la demo en mi computadora. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - make run-api o uvicorn nuevamente.api.app:app --reload levanta todo en el puerto 8000. - make install instala las dependencias y make test corre las pruebas. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Juan Pablo Calla (PM) |

### HU-80 · Configuración por variables de entorno

| Historia | Como operador de la plataforma, quiero configurar la aplicación con un archivo .env, para cambiar proveedores, umbrales y rutas sin tocar el código. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Todas las opciones tienen un valor por defecto y se documentan en .env.example. - Las variables ya exportadas en la terminal tienen prioridad sobre el archivo. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Juan Pablo Calla (PM) |

### HU-81 · Lista completa de dependencias

| Historia | Como operador de la plataforma, quiero un requirements.txt con todas las librerías, para que el despliegue no falle por librerías faltantes. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - requirements.txt instala el proyecto con -e . y se probó en un entorno limpio. - Pendiente: agregar la librería oci para que el despliegue pueda guardar en OCI. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Parcial |
| Responsable | Juan Pablo Calla (PM) |

### HU-82 · Despliegue en OCI Compute Always Free

| Historia | Como evaluador del hackathon, quiero usar la aplicación publicada en una máquina virtual de OCI, para probarla sin instalar nada (diferencial opcional). |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - La API y la interfaz corren en una instancia Always Free de OCI. - Un servicio mantiene la aplicación encendida y la reinicia si se cae. - Hay una guía paso a paso del despliegue. |
| Prioridad | Podría |
| Estado |  |
| Responsable | Juan Pablo Calla (PM) |

### HU-83 · Mantenerse en la capa Always Free

| Historia | Como equipo del programa ONE, quiero usar solo recursos Always Free de OCI, para no generar ningún costo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - La guía docs/SETUP_OCI.md indica crear solo recursos Always Free y no pasar a «Pay As You Go». - Se crea un presupuesto de 1 USD con alerta por correo. - Pendiente: crear la cuenta y aplicar estas medidas. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Juan Pablo Calla (PM) |

### HU-84 · Repositorio en GitHub por sprint

| Historia | Como equipo de desarrollo, quiero tener el código en GitHub con una rama por sprint, para revisar y unir los cambios en equipo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - El repositorio del equipo es No-Country-simulation/G10-LATAM-EQUIPO_41_KAIROS. - Los cambios del Sprint 2 están en la rama SPRINT02, con un pull request hacia main. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Juan Pablo Calla (PM) |

## E14 · Calidad, pruebas y entregables

Asegurar que todo funciona y documentar el avance.

### HU-85 · Pruebas automatizadas

| Historia | Como QA tester, quiero una suite de pruebas automatizadas, para detectar errores antes de cada entrega. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - pytest ejecuta 72 pruebas y todas deben pasar. - Cubren ingesta, RAG, esquemas, fidelidad, generación, seguridad, narración, depuración de duplicados y API. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Diana Dure (QA Tester) |

### HU-86 · Escenarios de demo en Salud

| Historia | Como evaluador del hackathon, quiero ver ejecuciones reales documentadas como casos de uso empresariales, para evaluar el valor del sistema. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - scripts/run_demo.py ejecuta 3 escenarios: onboarding de personal clínico, capacitación regulatoria y actualización ante auditoría. - Los resultados (JSON, Markdown y Anki) quedan en docs/demo/resultados/. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Juan Pablo Calla (PM) |

### HU-87 · Repetir la demo con Gemini

| Historia | Como equipo de desarrollo, quiero volver a ejecutar los 3 escenarios con Gemini, para mostrar el material generado por IA en la demo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Los 3 escenarios se generan con Gemini y no con el respaldo local. - Pendiente: depende de la cuota gratuita de Gemini. |
| Prioridad | Debería |
| Estado |  |
| Responsable | Juan Pablo Calla (PM) |

### HU-88 · Entregables semanales

| Historia | Como equipo del programa ONE, quiero un informe de avance por semana, para comunicar lo , los bloqueos y los próximos pasos. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - El informe de la semana 1 está en docs/entregables/semana_1.md. - Pendiente: el informe de la semana 2. |
| Prioridad | Debe |
| Estado |  |
| Responsable | Juan Pablo Calla (PM) |

### HU-89 · Historias de usuario documentadas

| Historia | Como equipo de desarrollo, quiero tener todas las historias de usuario en un documento, para planificar y seguir el avance del producto. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | - Cada historia indica rol, necesidad, beneficio, criterios de aceptación, prioridad, estado y responsable. - Incluye las historias terminadas y las pendientes. |
| Prioridad | Debería |
| Estado |  |
| Responsable | Juan Pablo Calla (PM) |