INFORME DEL PROJECT MANAGER

Sprint 1

21 al 27 de septiembre de 2026

NuevaMente — Sistema Inteligente de Adaptación y Generación de Contenido Educativo

Equipo Kairos G10 · G10-LATAM-equipo 41 · Nicho Salud

Hackathon ONE G10 (Oracle Next Education y Alura) · Proyecto 1

Elaborado por: Juan Pablo Calla, Project Manager · 27 de septiembre de 2026

# 1. Datos generales

| Proyecto | NuevaMente — Hackathon ONE G10, Proyecto 1 |
| --- | --- |
| Equipo | Kairos G10 (G10-LATAM-equipo 41) |
| Sprint | Sprint 1 (semana 1) |
| Periodo | 21 al 27 de septiembre de 2026 |
| Project Manager | Juan Pablo Calla |
| Objetivo del sprint | Construir un MVP funcional de punta a punta: ingesta, RAG, generación con IA, verificación de fidelidad, API e interfaz. |
| Estado general | Verde |

# 2. Resumen ejecutivo

El equipo cerró el Sprint 1 con un MVP que funciona de punta a punta. La aplicación recibe un documento técnico (PDF, Markdown o texto), lo divide en secciones, recupera la evidencia de cada una y genera material de estudio adaptado al perfil, al formato, al sector y al nivel de detalle. Cada afirmación se verifica contra el documento y recibe un score de fidelidad.

Quedaron operativos 5 formatos pedagógicos (Flashcards, Quiz, Tutorial, Resumen Ejecutivo y Guion de Clase) para los 4 perfiles de destinatario, la API REST, la interfaz web, la interfaz Streamlit y 69 pruebas automatizadas. Los 3 escenarios de demo en Salud fueron aprobados por el Crítico.

El principal pendiente es OCI Object Storage, requisito obligatorio: la integración está en el código, pero falta crear la cuenta Always Free, las claves y el bucket. Mientras tanto, los resultados se guardan en un respaldo local y la respuesta lo indica.

# 3. Objetivos del sprint

| Objetivo | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Ingesta de PDF, Markdown y texto | Cumplido | Lectura de los tres formatos, con validación de tamaño y de documentos vacíos. |
| RAG con chunking y búsqueda vectorial | Cumplido | Chunking con solapamiento, TF-IDF local y recuperación por sección, aislada por documento. |
| Orquestación de agentes con reintento | Cumplido | Planificador → Investigador → Redactor → Verificador → Crítico. |
| Generación con IA (Gemini) | Cumplido | Conectada, con modelos de respaldo y generador local si la IA no responde. |
| Verificación de fidelidad | Cumplido | Score por afirmación; umbral 0,85 general y 0,90 en Salud. |
| API REST e interfaz | Cumplido | FastAPI con salida JSON estructurada, interfaz web y Streamlit. |
| Formatos pedagógicos | Cumplido | 5 formatos para los 4 perfiles, probados en pruebas automatizadas. |
| Persistencia en OCI Object Storage | Parcial | Código listo con respaldo local; falta la cuenta, las claves y el bucket. |
| 3 escenarios de demo en Salud | Cumplido | Ejecutados y documentados como casos de uso B2B. |

# 4. Entregables y logros

## Producto

- Ingesta: PDF, Markdown y texto plano, con detección de secciones por encabezados.

- RAG: fragmentos con solapamiento y chunk_id estable, índice aislado por documento y recuperación por sección.

- IA generativa: Google Gemini con salida JSON validada, modelos de respaldo y generador local de último recurso.

- Fidelidad: score de anclaje, afirmaciones no sustentadas y umbral reforzado para Salud.

- Formatos: Flashcards, Quiz, Tutorial, Resumen Ejecutivo y Guion de Clase.

- Exportación: Markdown, CSV para Anki, PowerPoint y video MP4 narrado del guion de clase.

- Interfaz: interfaz web servida por la API en http://localhost:8000/ y Streamlit como alternativa.

## Calidad y demo

- Pruebas: 69 pruebas automatizadas en verde, incluida la resistencia a inyección de instrucciones.

- Demo: 3 escenarios sobre un documento original de bioseguridad, sin datos de pacientes.

## Gestión y repositorio

- Repositorio: código en No-Country-simulation/G10-LATAM-EQUIPO_41_KAIROS, con una rama por integrante.

- Pull requests: PR #1 (24/09) agregó el proyecto; PR #2 (25/09) lo movió a la raíz con el proveedor Gemini y prompts editables. Ambos fueron integrados a main.

- Documentación: README con arquitectura, decisiones de diseño e instalación; guía docs/SETUP_OCI.md para la cuenta Always Free.

# 5. Métricas

| Indicador | Valor | Observación |
| --- | --- | --- |
| Pruebas automatizadas | 69 en verde | Ingesta, RAG, esquemas, fidelidad, generación, seguridad y API. |
| Formatos pedagógicos | 5 de 5 previstos | Probados con los 4 perfiles. |
| Perfiles de destinatario | 4 | Principiante, Desarrollador, Líder Técnico, Gestor. |
| Escenario 1 · Onboarding (Flashcards) | Fidelidad 0,94 | Generado con Gemini (gemini-3.5-flash). |
| Escenario 2 · Capacitación regulatoria (Quiz) | Fidelidad 1,00 | Generado con Gemini (gemini-flash-latest). |
| Escenario 3 · Auditoría (Resumen Ejecutivo) | Fidelidad 1,00 | Generador local: Gemini no disponible en esa corrida. |
| Pull requests integrados | 2 | PR #1 y PR #2. |

# 6. Cumplimiento de requisitos del hackathon

| Requisito | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Ingesta de PDF, Markdown y texto | Cumplido | Lectores con validación. |
| RAG: chunking, embeddings y búsqueda vectorial | Cumplido | Embeddings TF-IDF locales; Gemini embeddings queda como mejora. |
| Orquestación tipo agentes con reintento | Cumplido | Flujo secuencial migrable a LangGraph. |
| Adaptación a 4 perfiles y varios formatos | Cumplido | 5 formatos en este sprint. |
| Salida JSON estructurada y API REST | Cumplido | FastAPI con documentación en /docs. |
| Verificación de fidelidad | Cumplido | Score y afirmaciones no sustentadas. |
| OCI Object Storage (obligatorio) | Parcial | Código listo; falta crear la cuenta y el bucket. |
| OCI Compute (opcional) | Pendiente | Diferencial para sprints siguientes. |
| Ejemplos de ejecución documentados | Cumplido | 3 escenarios B2B en Salud. |

# 7. Riesgos e impedimentos

| Riesgo o impedimento | Impacto | Estado | Acción / mitigación | Resp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuenta OCI Always Free sin crear: requisito obligatorio sin validar en la nube | Alta | Abierto | Seguir docs/SETUP_OCI.md, crear el bucket con scripts/oci_bootstrap.py y verificar status_upload «completado». | Juan / Ethan |
| Gemini principal (gemini-3.7-flash) responde 503 por alta demanda | Media | Mitigado | Modelos de respaldo y generador local; evaluar un modelo principal estable. | Adrian |
| Costos en OCI si se crean recursos fuera de Always Free | Alta | Abierto | Crear solo recursos Always Free, no pasar a Pay As You Go y crear un presupuesto de 1 USD con alerta. | Juan |
| Contenido de salud sensible | Media | Mitigado | Documento de demo sin datos de pacientes, umbral 0,90 y aviso visible en la interfaz. | Juan |

# 8. Equipo

| Integrante | Rol | Aporte en el sprint |
| --- | --- | --- |
| Juan Pablo Calla | Project Manager | Configuración, arquitectura general, documentación y demo. |
| Gaspar Martinez Paiva | Data Engineer | Ingesta y RAG. |
| Bryan Infante | AI Engineer | Orquestación de agentes. |
| Adrian Gil | ML Engineer | Capa LLM y verificación de fidelidad. |
| Ethan Espinoza Acosta | Backend Developer | Esquemas y API REST. |
| Dario Higuera Moreno | No Code Developer | Interfaz web, Streamlit y exportaciones; integró el PR #2 en main. |
| Diana Dure | QA Tester | Pruebas automatizadas. |

# 9. Decisiones del sprint

- Pipeline 100% ejecutable: en lugar de simular resultados, cada componente tiene una versión local que funciona sin red y una interfaz para conectar el servicio en la nube.

- Respaldo local visible: si OCI o Gemini fallan, la aplicación no se cae y la respuesta indica el respaldo usado.

- Umbral reforzado para Salud: 0,90 frente a 0,85 en los demás sectores.

- Una sola aplicación: la API sirve también la interfaz web, para la demo con un solo comando.

# 10. Lecciones aprendidas

- Lo que funcionó: dividir el sistema en módulos con un responsable cada uno permitió avanzar en paralelo.

- Lo que funcionó: tener un respaldo local evitó que la demo dependiera de la disponibilidad de Gemini.

- A mejorar: la cuenta de OCI debe crearse al inicio del sprint, porque es un requisito obligatorio y depende de trámites externos.

- A mejorar: elegir un modelo de Gemini estable antes de ejecutar la demo.

# 11. Plan para el siguiente periodo

| # | Tarea | Responsable | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear la cuenta OCI Always Free, las claves y el bucket; verificar status_upload «completado» | Juan / Ethan | Alta |
| 2 | Cambiar el modelo principal de Gemini a uno estable y repetir los 3 escenarios de demo con Gemini | Adrian / Juan | Alta |
| 3 | Generar prerrequisitos y conceptos clave con el LLM | Bryan | Media |
| 4 | Agregar una evaluación de coherencia didáctica | Adrian | Media |
| 5 | Conectar el proyecto al repositorio de GitHub y trabajar por ramas | Juan | Alta |

Fuentes: docs/entregables/semana_1.md, historial del repositorio en GitHub (PR #1 y #2), README y docs/demo/resultados/.