HISTORIAS DE USUARIO

Kairos G10 - NuevaMente

Sistema Inteligente de Adaptación y Generación de Contenido Educativo

Equipo Kairos G10 · G10-LATAM-equipo 41

Hackathon ONE G10 (Oracle Next Education y Alura) · Proyecto 1

Multisector · Salud como nicho de ejemplo

Versión 3.0 · Sprint 5 · 27 de octubre de 2026

Product Owner / PM: Juan Pablo Calla

# 1. Introducción

Este documento reúne todas las historias de usuario de Kairos G10-NuevaMente, tanto las que ya están implementadas como las que siguen pendientes. Sirve para planificar los próximos sprints, seguir el avance del producto y mostrar a los evaluadores qué cubre el sistema y qué falta.

Contiene 101 historias organizadas en 15 épicas: las 101 están hechas, 0 están en parte y 0 están pendientes. El estado corresponde al código de la rama SPRINT05 al 27 de octubre de 2026.

## Novedades de la versión 3.0

HU-52 pasa a Hecho: la subida real a OCI Object Storage funciona en el servidor de Render, tras corregir el error 401 y el namespace (PR #36).

HU-82 se redefine como despliegue en Render (onrender.com), donde la aplicación está publicada; los scripts de OCI Compute quedan como alternativa.

Se agregan 2 historias del Sprint 5: HU-100 (cancelar la generación del video) y HU-101 (audio limpio del video y aviso si ninguna voz puede narrar).

HU-31 pasa a Hecho con la cadena de proveedores gratuitos, HU-05 reconoce títulos numerados con guion («1 - Objetivos») y HU-83 se confirmó en la consola de OCI. No quedan historias pendientes. Las historias de Bryan Infante pasan a Ethan Espinoza Acosta y las de Adrian Gil a Gaspar Martinez Paiva.

## Cómo leer cada historia

Historia: «Como <rol>, quiero <necesidad>, para <beneficio>».

Criterios de aceptación: condiciones que deben cumplirse para dar la historia por terminada.

Prioridad (MoSCoW): Debe (imprescindible para el MVP), Debería (importante), Podría (deseable).

Estado: Hecho (implementado y probado), Parcial (implementado en parte o falta configuración) y Pendiente (no implementado).

Responsable: integrante a cargo del módulo, según la tabla «Quién construyó qué» del README.

## Roles de usuario

Estudiante: persona que aprende a partir de un documento técnico.

Desarrollador junior, líder técnico y gestor: perfiles de destinatario con distinta profundidad.

Capacitador y profesional de salud: quienes preparan formación a partir de protocolos y documentación.

Integrador de sistemas: quien consume la API REST desde otra plataforma.

Operador de la plataforma y equipo de desarrollo: quienes configuran, despliegan y mantienen el sistema.

Evaluador del hackathon y equipo del programa ONE: quienes revisan el cumplimiento de los requisitos.

# 2. Resumen por épica

| Épica | Nombre | Total | Hecho | Parcial | Pendiente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | Ingesta de documentos | 10 | 10 | 0 | 0 |
| E02 | Recuperación de evidencia (RAG) | 5 | 5 | 0 | 0 |
| E03 | Personalización del material | 5 | 5 | 0 | 0 |
| E04 | Formatos pedagógicos | 6 | 6 | 0 | 0 |
| E05 | Orquestación y generación con IA | 10 | 10 | 0 | 0 |
| E06 | Verificación de fidelidad | 5 | 5 | 0 | 0 |
| E07 | Presentación del material | 5 | 5 | 0 | 0 |
| E08 | Exportación multiformato | 11 | 11 | 0 | 0 |
| E09 | Persistencia en OCI Object Storage | 8 | 8 | 0 | 0 |
| E10 | Interfaz web | 10 | 10 | 0 | 0 |
| E11 | API REST | 6 | 6 | 0 | 0 |
| E12 | Seguridad y uso responsable | 5 | 5 | 0 | 0 |
| E13 | Despliegue y operación | 6 | 6 | 0 | 0 |
| E14 | Calidad, pruebas y entregables | 6 | 6 | 0 | 0 |
| E15 | Experiencia de usuario y estadísticas | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  | Total | 101 | 101 | 0 | 0 |

# 3. Índice de historias

| ID | Historia | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 · Ingesta de documentos |  |  |  |
| HU-01 | Pegar el texto de un documento | Debe | Hecho |
| HU-02 | Subir un archivo PDF, Word, Markdown o TXT | Debe | Hecho |
| HU-03 | Límite de tamaño de archivo | Debe | Hecho |
| HU-04 | Aviso de PDF sin texto extraíble | Debería | Hecho |
| HU-05 | Detección de las secciones del documento | Debe | Hecho |
| HU-06 | Limpieza del texto extraído | Debería | Hecho |
| HU-07 | Documento de ejemplo | Podría | Hecho |
| HU-08 | Reconocimiento de texto (OCR) en PDF escaneados | Podría | Hecho |
| HU-90 | Subir documentos de Word (.docx) | Debería | Hecho |
| HU-91 | Aviso para volver a cargar un archivo no válido | Debe | Hecho |
| E02 · Recuperación de evidencia (RAG) |  |  |  |
| HU-09 | Fragmentación con solapamiento | Debe | Hecho |
| HU-10 | Índice aislado por documento | Debe | Hecho |
| HU-11 | Recuperación de evidencia por sección | Debe | Hecho |
| HU-12 | Embeddings semánticos con Gemini | Podría | Hecho |
| HU-13 | Almacén vectorial ChromaDB | Podría | Hecho |
| E03 · Personalización del material |  |  |  |
| HU-14 | Elegir el perfil del destinatario | Debe | Hecho |
| HU-15 | Elegir el formato pedagógico | Debe | Hecho |
| HU-16 | Elegir el sector o nicho | Debe | Hecho |
| HU-17 | Elegir el nivel de detalle | Debería | Hecho |
| HU-18 | Elegir el idioma de salida | Podría | Hecho |
| E04 · Formatos pedagógicos |  |  |  |
| HU-19 | Flashcards interactivas | Debe | Hecho |
| HU-20 | Quiz autocorregible | Debe | Hecho |
| HU-21 | Tutorial paso a paso | Debe | Hecho |
| HU-22 | Resumen ejecutivo | Debe | Hecho |
| HU-23 | Guion de clase | Debe | Hecho |
| HU-24 | Podcast con dos locutores | Debería | Hecho |
| E05 · Orquestación y generación con IA |  |  |  |
| HU-25 | Grafo de agentes con reintento | Debe | Hecho |
| HU-26 | Generación con Google Gemini | Debe | Hecho |
| HU-27 | Respaldo local cuando la IA no está disponible | Debe | Hecho |
| HU-28 | Proveedor alternativo Claude | Podría | Hecho |
| HU-29 | Operar solo con servicios gratuitos | Debe | Hecho |
| HU-30 | Prompts editables en un solo lugar | Debería | Hecho |
| HU-31 | Modelo principal de Gemini estable | Debería | Hecho |
| HU-32 | Prerrequisitos y conceptos clave generados por la IA | Podría | Hecho |
| HU-33 | Tiempo estimado de estudio | Podría | Hecho |
| HU-96 | Ejemplos few-shot en los prompts | Debería | Hecho |
| E06 · Verificación de fidelidad |  |  |  |
| HU-34 | Verificar cada afirmación contra su fuente | Debe | Hecho |
| HU-35 | Score de anclaje y umbral por sector | Debe | Hecho |
| HU-36 | Ver las afirmaciones no sustentadas | Debe | Hecho |
| HU-37 | Evaluación de coherencia didáctica | Podría | Hecho |
| HU-38 | Juez de fidelidad con IA | Podría | Hecho |
| E07 · Presentación del material |  |  |  |
| HU-39 | Título y subtítulo en cada formato | Debe | Hecho |
| HU-40 | Partes agrupadas por sección del documento | Debe | Hecho |
| HU-41 | Material sin duplicados | Debe | Hecho |
| HU-42 | Numeración y viñetas uniformes | Debe | Hecho |
| HU-43 | Enunciados sin repetir dentro de una sección | Debería | Hecho |
| E08 · Exportación multiformato |  |  |  |
| HU-44 | Descargar en Markdown | Debería | Hecho |
| HU-45 | Descargar para Anki | Debería | Hecho |
| HU-46 | Descargar como PowerPoint | Debería | Hecho |
| HU-47 | Títulos de sección en el PowerPoint | Podría | Hecho |
| HU-48 | Video narrado del guion de clase | Podría | Hecho |
| HU-49 | Escuchar una muestra de la voz | Podría | Hecho |
| HU-50 | Narración con lectura natural | Podría | Hecho |
| HU-51 | Descargar el episodio del podcast | Podría | Hecho |
| HU-93 | Descargar como PDF didáctico | Podría | Hecho |
| HU-98 | Voz natural en el video del guion | Podría | Hecho |
| HU-101 | Audio limpio del video y aviso si ninguna voz narra | Debe | Hecho |
| E09 · Persistencia en OCI Object Storage |  |  |  |
| HU-52 | Guardar original y material en OCI Object Storage | Debe | Hecho |
| HU-53 | Crear y verificar el bucket automáticamente | Debe | Hecho |
| HU-54 | Respaldo local visible | Debe | Hecho |
| HU-55 | Guardar el archivo original tal cual | Debería | Hecho |
| HU-56 | Ahorrar solicitudes a OCI | Podría | Hecho |
| HU-57 | Recuperar un material guardado | Debe | Hecho |
| HU-58 | Historial de materiales recientes | Debería | Hecho |
| HU-97 | Ver dónde se guardó el documento original | Debería | Hecho |
| E10 · Interfaz web |  |  |  |
| HU-59 | Interfaz servida por la misma API | Debe | Hecho |
| HU-60 | Progreso de la generación | Debería | Hecho |
| HU-61 | Pestañas y métricas del resultado | Debe | Hecho |
| HU-62 | Modo claro y oscuro | Podría | Hecho |
| HU-63 | Navegación adaptable y ayuda | Podría | Hecho |
| HU-64 | Indicador de almacenamiento | Debería | Hecho |
| HU-65 | Aviso para el sector Salud | Debe | Hecho |
| HU-66 | Mensajes de error comprensibles | Debe | Hecho |
| HU-67 | Interfaz alternativa en Streamlit | Podría | Hecho |
| HU-92 | Reemplazar el archivo adjunto con confirmación | Debería | Hecho |
| E11 · API REST |  |  |  |
| HU-68 | Adaptar un documento enviado como JSON | Debe | Hecho |
| HU-69 | Adaptar un documento enviado como archivo | Debe | Hecho |
| HU-70 | Respuesta JSON estructurada | Debe | Hecho |
| HU-71 | Catálogo de opciones | Debería | Hecho |
| HU-72 | Estado del servicio | Debería | Hecho |
| HU-73 | Documentación interactiva de la API | Debería | Hecho |
| E12 · Seguridad y uso responsable |  |  |  |
| HU-74 | El documento es dato, no instrucción | Debe | Hecho |
| HU-75 | Sin ejecución de código del documento en el navegador | Debe | Hecho |
| HU-76 | Sin comandos de voz desde el documento | Debe | Hecho |
| HU-77 | Credenciales fuera del repositorio | Debe | Hecho |
| HU-78 | Contenido de salud responsable | Debe | Hecho |
| E13 · Despliegue y operación |  |  |  |
| HU-79 | Ejecutar la aplicación localmente | Debe | Hecho |
| HU-80 | Configuración por variables de entorno | Debe | Hecho |
| HU-81 | Lista completa de dependencias | Debe | Hecho |
| HU-82 | Despliegue de la aplicación en Render (onrender.com) | Podría | Hecho |
| HU-83 | Mantenerse en la capa Always Free | Debe | Hecho |
| HU-84 | Repositorio en GitHub por sprint | Debe | Hecho |
| E14 · Calidad, pruebas y entregables |  |  |  |
| HU-85 | Pruebas automatizadas | Debe | Hecho |
| HU-86 | Escenarios de demo en Salud | Debe | Hecho |
| HU-87 | Repetir la demo con Gemini | Debería | Hecho |
| HU-88 | Entregables semanales | Debe | Hecho |
| HU-89 | Historias de usuario documentadas | Debería | Hecho |
| HU-99 | Proteger la evidencia de la demo | Debería | Hecho |
| E15 · Experiencia de usuario y estadísticas |  |  |  |
| HU-94 | Calificar el material | Debería | Hecho |
| HU-95 | Panel de estadísticas de uso | Debería | Hecho |
| HU-100 | Cancelar la generación del video | Debería | Hecho |

# 4. Historias por épica

## E01 · Ingesta de documentos

Recibir el documento técnico del usuario (texto, PDF, Word, Markdown o TXT), validarlo y dejarlo listo para procesar.

### HU-01 · Pegar el texto de un documento

| Historia | Como estudiante, quiero pegar el texto de un documento técnico junto con su título, para convertirlo en material de estudio sin tener que preparar un archivo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • La interfaz tiene los campos Título y Contenido. • Si el contenido tiene menos de 20 caracteres, se muestra un error y no se envía. • Si el título tiene menos de 3 caracteres, se usa «Documento sin título». • La API acepta hasta 200.000 caracteres de contenido. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer) |

### HU-02 · Subir un archivo PDF, Word, Markdown o TXT

| Historia | Como estudiante, quiero subir el archivo del documento arrastrándolo o eligiéndolo, para no tener que copiar y pegar su contenido. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Se aceptan archivos .pdf, .docx, .md, .markdown y .txt. • Se puede arrastrar el archivo a la zona de carga o hacer clic para elegirlo; el botón «Subir archivo» está siempre activo y abre el selector. • Un formato no soportado devuelve un error 400 que nombra los formatos válidos. • El título del material es el nombre del archivo subido (no el nombre del archivo temporal). |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer) |

### HU-03 · Límite de tamaño de archivo

| Historia | Como operador de la plataforma, quiero que se rechacen los archivos que superen el tamaño máximo configurado, para proteger el servidor de cargas excesivas. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • El límite se configura con MAX_UPLOAD_MB (10 MB por defecto). • La interfaz avisa antes de enviar si el archivo supera el límite. • La API responde 413 con un mensaje claro si el archivo es demasiado grande. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer) |

### HU-04 · Aviso de PDF sin texto extraíble

| Historia | Como estudiante, quiero saber cuándo un PDF no tiene texto que se pueda leer, para entender por qué no se generó el material y buscar otra versión del documento. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Si el OCR no está disponible, un PDF escaneado devuelve un error que explica que no tiene texto extraíble. • Un archivo vacío devuelve un error indicando que está vacío. • En ningún caso se genera material a partir de un documento vacío. |
| Prioridad | Debería |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer) |

### HU-05 · Detección de las secciones del documento

| Historia | Como estudiante, quiero que el sistema reconozca los títulos y secciones de mi documento, incluso si es un PDF, para que el material quede organizado igual que el documento original. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Se reconocen encabezados Markdown (#, ##, ###) y los títulos de Word. • En PDF y texto plano se reconocen títulos numerados («1. Acceso…», «1 - Objetivos», «2 – Alcance») y líneas en mayúsculas, incluso si el título ocupa dos líneas; las oraciones partidas, los rangos («10 - 20 personas») y los puntos de lista no se toman por títulos. • Los títulos se muestran sin la numeración de origen y en tipo oración, conservando siglas como IP u OSPF y nombres propios; qué palabra es sigla lo decide el propio documento. • El texto anterior al primer título se conserva como sección «Introducción». |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer) |

### HU-06 · Limpieza del texto extraído

| Historia | Como estudiante, quiero que el texto se normalice antes de procesarlo, para que el material no arrastre espacios, avisos editoriales ni viñetas sueltas del PDF. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Se colapsan espacios y líneas en blanco repetidas, preservando párrafos. • Se descartan las líneas de cita que empiezan con «>» (avisos editoriales). • Las viñetas sueltas (•) que deja la extracción del PDF no aparecen en el material. |
| Prioridad | Debería |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer) |

### HU-07 · Documento de ejemplo

| Historia | Como evaluador del hackathon, quiero cargar un documento de ejemplo con un clic, para probar la aplicación sin tener un documento propio a mano. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • El botón «Usar un documento de ejemplo» completa el título y el contenido. • El ejemplo es contenido original del equipo sobre bioseguridad, sin datos de pacientes. |
| Prioridad | Podría |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-08 · Reconocimiento de texto (OCR) en PDF escaneados

| Historia | Como estudiante, quiero poder usar PDF escaneados, para aprovechar documentos que solo tengo como imagen. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Un PDF sin texto extraíble se transcribe con OCR (lectura de documentos de Gemini, sin programas en el servidor) y genera material igual que un PDF con texto. • Si el OCR no reconoce texto suficiente, se avisa al usuario. • Se configura con OCR=auto¦off; sin GEMINI_API_KEY se explica qué falta. |
| Prioridad | Podría |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer) |

### HU-90 · Subir documentos de Word (.docx)

| Historia | Como estudiante, quiero subir mi documento en formato Word, para no tener que convertirlo antes a PDF o texto. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Se acepta .docx; los estilos de título de Word abren secciones y las tablas se leen fila a fila. • Un .docx dañado devuelve un error claro que nombra el archivo del usuario. |
| Prioridad | Debería |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer) |

### HU-91 · Aviso para volver a cargar un archivo no válido

| Historia | Como estudiante, quiero que se me avise cuando el archivo no se puede cargar, para volver a subirlo en un formato correcto. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Si el formato no es compatible, el archivo está vacío o supera el límite, aparece un aviso junto a la zona de carga con el motivo y los formatos aceptados. • Si el servidor no puede leer el archivo (dañado o escaneado sin texto), se muestra el mismo aviso con el detalle. • Un botón «Cargar otro archivo» abre el selector; para un .doc se sugiere guardarlo como .docx. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

## E02 · Recuperación de evidencia (RAG)

Fragmentar el documento, indexarlo y recuperar la evidencia que usa el Redactor.

### HU-09 · Fragmentación con solapamiento

| Historia | Como equipo de desarrollo, quiero dividir el documento en fragmentos solapados con un identificador estable, para que cada afirmación generada pueda citar exactamente de dónde sale. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • El tamaño y el solapamiento se configuran con CHUNK_SIZE (900) y CHUNK_OVERLAP (150). • Los cortes se hacen al final de una oración o de una palabra, nunca a mitad de palabra. • Cada fragmento tiene un chunk_id único y conserva su sección y su orden. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer) |

### HU-10 · Índice aislado por documento

| Historia | Como estudiante, quiero que mi documento se indexe por separado de los de otros usuarios, para que el material solo use información de mi documento. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Cada documento tiene un doc_id calculado sobre su contenido completo. • Dos documentos que difieren en cualquier parte del texto no comparten índice. • Las búsquedas solo devuelven fragmentos del documento consultado. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer) |

### HU-11 · Recuperación de evidencia por sección

| Historia | Como estudiante, quiero que el material cubra todas las secciones del documento, para no quedarme solo con las primeras partes cuando el documento es largo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • El Investigador recupera evidencia de cada sección, no solo un top-k global. • La evidencia se reparte entre todas las secciones y se entrega en el orden del documento. • En un documento de 12 secciones, las tarjetas salen de secciones distintas y no solo de las primeras. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer) |

### HU-12 · Embeddings semánticos con Gemini

| Historia | Como equipo de desarrollo, quiero reemplazar los embeddings TF-IDF por embeddings semánticos de Gemini, para recuperar evidencia por significado y no solo por palabras. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • La clase GeminiEmbeddings (gemini-embedding-001, 768 dimensiones) cumple el contrato EmbeddingsProvider. • Se activa con EMBEDDINGS_PROVIDER=auto (por defecto, si hay API key) o gemini, sin cambiar el resto del pipeline. • Si Gemini no está disponible, la colección entera pasa a TF-IDF local, sin mezclar vectores de dos modelos. |
| Prioridad | Podría |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer) |

### HU-13 · Almacén vectorial ChromaDB

| Historia | Como equipo de desarrollo, quiero poder usar ChromaDB como almacén vectorial, para escalar a documentos grandes y persistir el índice. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • La clase ColeccionChroma tiene la misma interfaz buscar / buscar_por_seccion y persiste el índice en VECTORSTORE_DIR/chroma. • Se activa con VECTOR_STORE=chroma y el resto del pipeline no cambia; si ChromaDB no está instalado, se usa el store local. • En Python 3.14 se instala sin onnxruntime (aún no publicado para esa versión). |
| Prioridad | Podría |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer) |

## E03 · Personalización del material

Adaptar el mismo documento al destinatario, al formato, al sector, al nivel de detalle y al idioma.

### HU-14 · Elegir el perfil del destinatario

| Historia | Como capacitador, quiero elegir para quién es el material, para que el lenguaje y la profundidad se ajusten a esa persona. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Perfiles disponibles: Principiante, Desarrollador Junior/Semi Senior, Líder Técnico/Arquitecto y Gestor/Ejecutivo. • El mismo documento produce material distinto según el perfil. • Un perfil no soportado devuelve un error de validación. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer) |

### HU-15 · Elegir el formato pedagógico

| Historia | Como estudiante, quiero elegir cómo quiero aprender el contenido, para estudiar de la forma que mejor me funciona. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Formatos disponibles: Flashcards, Quiz, Tutorial, Resumen Ejecutivo, Guion de Clase y Podcast. • Cada formato se muestra como una tarjeta con ícono y descripción breve. • Los 6 formatos funcionan con los 4 perfiles (probado en tests/test_api.py). |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer) |

### HU-16 · Elegir el sector o nicho

| Historia | Como capacitador, quiero indicar el sector del documento, para que los ejemplos, analogías y riesgos correspondan a mi industria. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Sectores disponibles: General, Fintech, Salud, E-commerce y Tecnología. • La interfaz propone General por defecto; al elegir Salud aparece el aviso del sector. • Las analogías y los riesgos del material cambian según el sector. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend · reemplazo de AI Engineer) |

### HU-17 · Elegir el nivel de detalle

| Historia | Como estudiante, quiero elegir si quiero el material conciso, didáctico o profundo, para ajustar la extensión al tiempo que tengo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Niveles disponibles: Conciso, Didáctico y Profundo. • El nivel cambia la extensión del material generado (probado en tests). |
| Prioridad | Debería |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend · reemplazo de AI Engineer) |

### HU-18 · Elegir el idioma de salida

| Historia | Como estudiante, quiero recibir el material en otro idioma, para estudiar en mi idioma aunque el documento esté en otro. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • La API acepta idioma_salida (por defecto «es») en /adaptar y en /adaptar/archivo. • Con un proveedor de IA real, el Redactor recibe la orden de escribir en ese idioma traduciendo con fidelidad (probado en tests). • El juez de IA valida la traducción con citas del documento original; el generador local no traduce. |
| Prioridad | Podría |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend · reemplazo de AI Engineer) |

## E04 · Formatos pedagógicos

Los seis formatos de estudio que genera la aplicación y cómo se usan en la interfaz.

### HU-19 · Flashcards interactivas

| Historia | Como estudiante, quiero repasar con tarjetas que puedo voltear, para memorizar los conceptos clave del documento. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Cada tarjeta muestra «Tarjeta N» y una pregunta; al tocarla se voltea y muestra la respuesta. • El dorso puede incluir una pista didáctica. • Una barra muestra cuántas tarjetas se repasaron («X de Y repasadas»). • Máximo 15 tarjetas por material. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-20 · Quiz autocorregible

| Historia | Como estudiante, quiero responder preguntas de opción múltiple y saber al instante si acerté, para comprobar lo que aprendí. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Cada pregunta tiene 4 opciones distintas (A a D). • Al responder se marca la correcta y, si fallé, mi opción incorrecta. • Se muestra la justificación tomada del documento. • Un contador indica preguntas respondidas, aciertos y puntaje. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-21 · Tutorial paso a paso

| Historia | Como desarrollador junior, quiero seguir un tutorial ordenado en pasos, para aplicar lo que describe el documento. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Muestra el objetivo, los prerrequisitos (si hay) y los pasos numerados. • Cada paso puede indicar el resultado esperado. • Incluye errores comunes y un checklist final con progreso. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-22 · Resumen ejecutivo

| Historia | Como gestor, quiero leer lo esencial del documento en un minuto, para tomar decisiones sin leerlo completo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Incluye un resumen de aproximadamente 250 palabras (idea central, contexto y hallazgos). • Incluye hasta 5 puntos clave, riesgos o recomendaciones e impacto de negocio. • Cada oración del resumen se verifica contra el documento. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-23 · Guion de clase

| Historia | Como capacitador, quiero obtener un guion dividido en escenas con tiempos, para explicar el tema en una clase. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Cada escena tiene narración, apoyo visual sugerido y duración en segundos. • Se muestra el minuto de inicio de cada escena y la duración total. • Cada escena se verifica contra el documento. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-24 · Podcast con dos locutores

| Historia | Como estudiante, quiero escuchar el contenido como una conversación, para aprender mientras hago otra cosa. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Ana conduce y pregunta; Leo explica lo que dice el documento. • Se entrega solo como audio MP3, con una voz distinta para cada locutor. • Se muestran los temas del episodio y su duración real. • Solo se verifican las intervenciones de Leo, que son las que llevan contenido del documento. |
| Prioridad | Debería |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

## E05 · Orquestación y generación con IA

El grafo de agentes que produce el material y los proveedores de IA que lo redactan.

### HU-25 · Grafo de agentes con reintento

| Historia | Como equipo de desarrollo, quiero que el material pase por Planificador, Investigador, Redactor y Crítico, para que cada resultado se revise antes de entregarse. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • El flujo es un StateGraph de LangGraph: indexar → planificar → investigar → redactar → criticar → finalizar. • El Crítico rechaza el material si no alcanza el umbral de fidelidad y el Redactor lo reintenta con la retroalimentación (MAX_REINTENTOS_CRITICO, 2). • Si el generador devuelve lo mismo que en el intento anterior, se deja de reintentar. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend · reemplazo de AI Engineer) |

### HU-26 · Generación con Google Gemini

| Historia | Como estudiante, quiero que el material lo redacte un modelo de IA, para obtener un contenido más natural que una extracción de frases. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Se activa con LLM_PROVIDER=gemini y GEMINI_API_KEY. • La respuesta se pide en JSON con el esquema del formato y se valida; si no valida, se pide la corrección. • Ante saturación (429/5xx) se reintenta y se pasa a los modelos de LLM_MODELOS_RESPALDO. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer · reemplazo de ML Engineer) |

### HU-27 · Respaldo local cuando la IA no está disponible

| Historia | Como estudiante, quiero recibir mi material aunque la IA en la nube falle, para no quedarme sin resultado por falta de cuota o de red. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Si el proveedor falla, el material se genera con el generador local, sin internet. • Los metadatos indican el modelo usado y que fue un respaldo. • La interfaz muestra un aviso con el nombre del proveedor que no estuvo disponible. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer · reemplazo de ML Engineer) |

### HU-28 · Proveedor alternativo Claude

| Historia | Como equipo de desarrollo, quiero poder generar con Claude (Anthropic), para tener una alternativa si Gemini no está disponible. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Se activa con LLM_PROVIDER=claude y ANTHROPIC_API_KEY. • La salida se valida con el esquema del formato. • Los errores de clave, crédito, límite y red muestran mensajes claros y pasan al respaldo local. • Hoy está desactivado porque el proyecto debe ser gratuito. |
| Prioridad | Podría |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer · reemplazo de ML Engineer) |

### HU-29 · Operar solo con servicios gratuitos

| Historia | Como equipo del programa ONE, quiero que la generación use únicamente opciones gratuitas, para no generar costos en un programa 100% gratuito. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • El proveedor configurado es Gemini en su plan gratuito, con respaldo local. • Claude queda desactivado y no hace llamadas. • Cambiar de proveedor solo requiere editar LLM_PROVIDER en el .env. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Juan Pablo Calla (PM) |

### HU-30 · Prompts editables en un solo lugar

| Historia | Como equipo de desarrollo, quiero editar las instrucciones del Redactor en un solo módulo, para ajustar la calidad sin tocar el resto del código. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • llm/prompts.py reúne el prompt base y las instrucciones por formato, perfil, nicho, nivel e idioma. • El prompt exige usar solo la evidencia recibida y citar los chunk_id. |
| Prioridad | Debería |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend · reemplazo de AI Engineer) |

### HU-31 · Modelo principal de Gemini estable

| Historia | Como equipo de desarrollo, quiero que el modelo principal de Gemini responda de forma estable, para que la demo se genere con IA y no con el respaldo local. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • La rotación prueba 7 modelos de Gemini, cada uno con su propia cuota diaria; un 429 de cuota diaria pasa directo al siguiente. • Si Gemini se queda sin cuota o está saturado (503), la cadena sigue con Groq, Cerebras y OpenRouter (gratuitos) antes de usar el respaldo local; el enrutado por salud aparta al proveedor caído. |
| Prioridad | Debería |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer · reemplazo de ML Engineer) |

### HU-32 · Prerrequisitos y conceptos clave generados por la IA

| Historia | Como estudiante, quiero ver los prerrequisitos y conceptos clave del material, para saber qué necesito dominar antes de estudiarlo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • El Redactor los escribe en la misma respuesta (sin gastar otra solicitud) y se guardan en los metadatos. • Con el generador local se usan los del Planificador (títulos de sección y reglas por perfil). |
| Prioridad | Podría |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend · reemplazo de AI Engineer) |

### HU-33 · Tiempo estimado de estudio

| Historia | Como estudiante, quiero saber cuánto tiempo me llevará estudiar el material, para organizar mi tiempo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Se calcula a razón de un minuto por cada 120 palabras, con un mínimo de 1 minuto. • No lo decide el modelo, para que no se autoevalúe. • Se muestra en las métricas del resultado. |
| Prioridad | Podría |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend · reemplazo de AI Engineer) |

### HU-96 · Ejemplos few-shot en los prompts

| Historia | Como equipo de desarrollo, quiero mostrarle al modelo un ejemplo de salida correcta por formato, para que respete la estructura y cite sus fuentes. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • El prompt del Redactor usa role prompting e incluye un ejemplo (fragmento + salida) por formato. • Cada ejemplo se valida en los tests contra el esquema de su formato y enseña a citar el chunk_id. |
| Prioridad | Debería |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend · reemplazo de AI Engineer) |

## E06 · Verificación de fidelidad

Comprobar que todo lo generado está respaldado por el documento fuente.

### HU-34 · Verificar cada afirmación contra su fuente

| Historia | Como profesional de salud, quiero que cada afirmación del material se compare con el fragmento del que dice venir, para confiar en que el material no inventa datos. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Cada afirmación queda como sustentada, parcial o no sustentada. • Vale para los 6 formatos: cada oración del resumen, cada escena del guion y cada intervención de Leo. • Una afirmación que cita un fragmento inexistente queda como no sustentada. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer · reemplazo de ML Engineer) |

### HU-35 · Score de anclaje y umbral por sector

| Historia | Como capacitador de salud, quiero que el material de salud tenga un umbral de fidelidad más estricto, para reducir el riesgo de errores en un tema sensible. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • El umbral es 0,85 en general y 0,90 en Salud (FIDELITY_MIN_GENERAL y FIDELITY_MIN_SALUD). • El material se aprueba solo si alcanza el umbral. • Si no trae afirmaciones con fuente, no se aprueba y su score es 0. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer · reemplazo de ML Engineer) |

### HU-36 · Ver las afirmaciones no sustentadas

| Historia | Como capacitador, quiero ver qué afirmaciones no encontró el sistema en el documento, para revisarlas antes de usar el material. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • La pestaña Fidelidad muestra el porcentaje en un anillo y si el material fue aprobado. • Lista las afirmaciones no sustentadas, el umbral aplicado y la claridad pedagógica. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-37 · Evaluación de coherencia didáctica

| Historia | Como capacitador, quiero una evaluación de la coherencia didáctica del material, para saber si además de fiel está bien explicado. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Con un LLM real, el juez evalúa orden, claridad, progresión y adecuación al perfil (Alta, Media o Baja) con un comentario. • Se muestra en la pestaña Fidelidad; sin IA, la claridad se deriva del score de fidelidad. |
| Prioridad | Podría |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer · reemplazo de ML Engineer) |

### HU-38 · Juez de fidelidad con IA

| Historia | Como equipo de desarrollo, quiero que un modelo de IA juzgue la fidelidad citando el texto de la fuente, para detectar paráfrasis fieles que la similitud de palabras no reconoce. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • El juez revisa solo las afirmaciones dudosas del TF-IDF, con el fragmento citado y los más cercanos por significado. • Devuelve el veredicto y una cita textual por cada hecho; el código comprueba que cada cita exista en el documento. • Si la IA no está disponible (o JUEZ_IA=off), se usa la similitud TF-IDF. |
| Prioridad | Podría |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer · reemplazo de ML Engineer) |

## E07 · Presentación del material

Orden, títulos, numeración y limpieza del material que ve el usuario.

### HU-39 · Título y subtítulo en cada formato

| Historia | Como estudiante, quiero ver un título y un subtítulo al inicio del material, para saber de inmediato qué estoy estudiando. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Los 6 formatos muestran un título y un subtítulo (introducción, objetivo, número de escenas o duración). • Los títulos se presentan con el mismo estilo en todos los formatos. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-40 · Partes agrupadas por sección del documento

| Historia | Como estudiante, quiero ver cada tarjeta, pregunta, paso o escena bajo el título de la sección de donde sale, para ubicar cada parte dentro del documento original. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Cada parte generada guarda la sección de origen, calculada por el sistema a partir de su fuente. • La interfaz agrupa las partes consecutivas de una sección bajo su título. • Los materiales guardados antes, sin sección, se muestran sin agrupar. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-41 · Material sin duplicados

| Historia | Como estudiante, quiero que el material no repita la misma idea, para no perder tiempo con contenido repetido. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Se quita una parte cuando comparte el 85% o más de sus palabras con otra ya incluida. • También se limpian las listas (puntos clave, riesgos, checklist, etc.). • Si se quita una respuesta de Leo, se quita también la pregunta de Ana que la introducía. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend · reemplazo de AI Engineer) |

### HU-42 · Numeración y viñetas uniformes

| Historia | Como estudiante, quiero que la numeración y las viñetas sigan una sola regla, para leer el material con un formato consistente. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Ningún título de sección lleva número. • Todas las partes van numeradas con el mismo estilo: Tarjeta N, Pregunta N, Paso N, Escena N. • Todas las listas usan la misma viñeta y todos los bloques el mismo formato. • Si se quita un duplicado, la numeración se rehace sin huecos. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-43 · Enunciados sin repetir dentro de una sección

| Historia | Como estudiante, quiero que dos tarjetas o preguntas de la misma sección no tengan el mismo enunciado, para distinguir cada parte. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • La primera tarjeta de una sección pregunta por la sección; las siguientes, por otro punto de la misma. • Lo mismo ocurre con los enunciados del Quiz. |
| Prioridad | Debería |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer · reemplazo de ML Engineer) |

## E08 · Exportación multiformato

Descargar el material en otros formatos: Markdown, Anki, Word, PDF, PowerPoint, video y audio.

### HU-44 · Descargar en Markdown

| Historia | Como estudiante, quiero descargar el material en Markdown, para guardarlo o editarlo en mis notas. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • El botón «Markdown» descarga un archivo .md. • El archivo usa los mismos títulos de sección y la misma numeración que la interfaz. |
| Prioridad | Debería |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-45 · Descargar para Anki

| Historia | Como estudiante, quiero descargar las tarjetas en un CSV compatible con Anki, para repasarlas con repetición espaciada. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • El CSV tiene las columnas frente y dorso. • Flashcards y Quiz exportan pares pregunta/respuesta; los demás formatos, pares título/detalle. |
| Prioridad | Debería |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-46 · Descargar como PowerPoint

| Historia | Como capacitador, quiero descargar el material como presentación .pptx, para usarlo directamente en una clase. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Cada formato tiene su propio diseño de diapositivas. • Cada pregunta del Quiz va seguida de su respuesta y el Tutorial muestra un paso por diapositiva. • En el Guion de Clase, la narración va en las notas del orador. |
| Prioridad | Debería |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-47 · Títulos de sección en el PowerPoint

| Historia | Como capacitador, quiero que la presentación muestre los títulos de sección, para que tenga la misma organización que la interfaz. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Una diapositiva separadora («Sección N» y su título) abre cada sección del documento. • Se aplican las mismas reglas que en la interfaz: títulos sin numeración y sin duplicados. |
| Prioridad | Podría |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-48 · Video narrado del guion de clase

| Historia | Como capacitador, quiero convertir el guion en un video MP4 narrado, para compartir la clase sin grabarla yo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Una diapositiva por escena, 1280×720, H.264 + AAC. • Se elige voz femenina o masculina; sin voz disponible, cada escena se muestra en silencio. • El video se genera la primera vez y queda en caché. • Solo está disponible para el Guion de Clase. |
| Prioridad | Podría |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-49 · Escuchar una muestra de la voz

| Historia | Como capacitador, quiero escuchar una muestra de cada voz antes de generar el video, para elegir la que prefiero. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • El botón «Escuchar» reproduce una muestra de la voz elegida, con el mismo motor que el video. • Si no hay voces disponibles, se avisa que el video saldrá sin narración. |
| Prioridad | Podría |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-50 · Narración con lectura natural

| Historia | Como estudiante, quiero que la voz lea con naturalidad, para entender el audio sin esfuerzo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Las fechas se leen en palabras, las abreviaturas se expanden y las siglas se deletrean. • No se leen restos de tablas ni de Markdown. • La clase abre con un saludo, enlaza escenas con transiciones y cierra con una despedida. |
| Prioridad | Podría |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-51 · Descargar el episodio del podcast

| Historia | Como estudiante, quiero descargar el podcast en MP3, para escucharlo sin conexión. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • El reproductor ofrece «Descargar MP3». • El podcast no se exporta a Markdown, Anki ni PowerPoint. • Con voces naturales de Gemini TTS (rotando entre modelos TTS si uno se queda sin cuota); si no están disponibles, con las voces del sistema, y la interfaz lo indica. |
| Prioridad | Podría |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-93 · Descargar como PDF didáctico

| Historia | Como estudiante, quiero descargar el material como PDF, para imprimirlo o compartirlo tal como se ve. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • El botón «PDF» descarga un PDF con el mismo diseño que el Word: ficha, títulos de sección y, en el Quiz, las respuestas al final. • Funciona sin fuentes instaladas en el servidor (usa Helvetica con equivalentes). |
| Prioridad | Podría |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-98 · Voz natural en el video del guion

| Historia | Como capacitador, quiero que el video se narre con una voz natural, para que la clase suene profesional. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • El video usa voces de Gemini TTS (VIDEO_VOZ_FEMENINA y VIDEO_VOZ_MASCULINA) con una sola solicitud por video. • Si Gemini falla, todo el video se narra con la voz del sistema: nunca se mezclan dos voces. • La cabecera X-Video-Voces indica con qué motor se narró. |
| Prioridad | Podría |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-101 · Audio limpio del video y aviso si ninguna voz narra

| Historia | Como estudiante, quiero que el video se escuche claro y sin ruidos, para seguir la explicación sin distracciones. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • La voz recibe solo el texto de cada escena, sin indicaciones de estilo. • No hay ruido al cambiar de diapositiva: del audio de Gemini se usa solo el sonido, sin cabecera ni metadatos. • Si la voz natural está en pausa y no hay voz del sistema, se vuelve a intentar con la voz natural. • Si ninguna voz puede narrar, se muestra un error claro en lugar de entregar un video mudo. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Juan Pablo Calla (PM) |

## E09 · Persistencia en OCI Object Storage

Guardar el documento original y el material generado en la nube de Oracle (capa Always Free).

### HU-52 · Guardar original y material en OCI Object Storage

| Historia | Como equipo del programa ONE, quiero que el documento original y el JSON del material se guarden en un bucket de OCI, para cumplir el requisito obligatorio del MVP. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Se guardan originals/<doc_id>.txt, el archivo subido y contenidos/<doc_id>/<formato>-<perfil>.json. • La respuesta indica status_upload «completado» cuando se sube a OCI. • En el servidor de Render, /health indica oci_disponible: true; se corrigieron el error 401 y el namespace (PR #36). |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer) |

### HU-53 · Crear y verificar el bucket automáticamente

| Historia | Como operador de la plataforma, quiero un script que cree y verifique el bucket, para configurar OCI sin errores y sin salir de la capa gratuita. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • scripts/oci_bootstrap.py crea el bucket con tipo Standard y privado si no existe. • Prueba subir, leer, listar y borrar un objeto temporal. • Avisa si el bucket es público o no es Standard, e imprime las variables para el .env sin mostrar claves. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer) |

### HU-54 · Respaldo local visible

| Historia | Como estudiante, quiero que mi material se guarde aunque OCI no esté disponible, para no perder el resultado. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Si OCI falla o no está configurado, se guarda en data/fallback/. • La respuesta indica status_upload «fallido_local» y la interfaz muestra «Guardado local». • La aplicación no se cae por un fallo de OCI. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer) |

### HU-55 · Guardar el archivo original tal cual

| Historia | Como equipo del programa ONE, quiero que el bucket guarde el archivo que subió el usuario, por ejemplo el PDF, para cumplir literalmente con persistir el documento original enviado. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Además del texto extraído, se guarda el archivo original con su tipo de contenido en originals/<doc_id>/<nombre>. • El registro incluye el identificador de ese objeto y GET /api/v1/contenidos/{objeto_id}/original lo descarga byte a byte. |
| Prioridad | Debería |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer) |

### HU-56 · Ahorrar solicitudes a OCI

| Historia | Como operador de la plataforma, quiero que el namespace de OCI se consulte una sola vez, para no gastar solicitudes del cupo gratuito mensual. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • El namespace se obtiene la primera vez y se reutiliza en cada subida, descarga y listado (probado en tests). |
| Prioridad | Podría |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer) |

### HU-57 · Recuperar un material guardado

| Historia | Como estudiante, quiero volver a abrir un material generado antes, para seguir estudiando sin generarlo otra vez. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • GET /api/v1/contenidos/{objeto_id} devuelve el material guardado. • Un identificador inexistente devuelve 404. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer) |

### HU-58 · Historial de materiales recientes

| Historia | Como estudiante, quiero ver los últimos materiales que generé, para abrirlos con un clic. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Se muestran hasta 8 materiales con formato, perfil y fecha. • El historial se guarda en el navegador. • Si un material ya no existe, se quita del historial. |
| Prioridad | Debería |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-97 · Ver dónde se guardó el documento original

| Historia | Como capacitador, quiero ver en la pestaña Guardado el nombre del documento original y descargarlo, para saber de qué documento salió el material. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • La pestaña Guardado muestra el nombre del documento, los objetos donde se guardó y un enlace «Descargar original». • Los materiales antiguos recuperan su original desde originals/<doc_id>.txt. |
| Prioridad | Debería |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer) |

## E10 · Interfaz web

La aplicación que usa el estudiante en el navegador.

### HU-59 · Interfaz servida por la misma API

| Historia | Como evaluador del hackathon, quiero abrir la aplicación en http://localhost:8000/, para usarla sin levantar otro servidor. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • La API sirve la interfaz HTML/CSS/JS en la raíz. • Los archivos se piden versionados y se revalidan siempre, para no ver versiones viejas en caché. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-60 · Progreso de la generación

| Historia | Como estudiante, quiero ver en qué etapa está la generación, para saber que el sistema está trabajando. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Se muestran las etapas: leer y dividir, buscar evidencia, redactar y verificar. • Cada etapa se marca como activa y luego como hecha. |
| Prioridad | Debería |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-61 · Pestañas y métricas del resultado

| Historia | Como capacitador, quiero ver el material, su fidelidad, dónde se guardó y el JSON, para revisar el resultado completo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Pestañas: Material, Fidelidad, Guardado y JSON. • Métricas: fidelidad a la fuente, tiempo de estudio, tiempo de generación y revisión del Crítico. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-62 · Modo claro y oscuro

| Historia | Como estudiante, quiero cambiar entre modo claro y oscuro, para estudiar cómodo a cualquier hora. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Un botón alterna el tema y la elección se recuerda en el navegador. • Sin elección, se sigue la preferencia del sistema operativo. |
| Prioridad | Podría |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-63 · Navegación adaptable y ayuda

| Historia | Como estudiante, quiero un menú que funcione en el celular y una explicación de cómo funciona, para usar la aplicación desde cualquier dispositivo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • El menú se pliega en pantallas pequeñas. • El diálogo «Cómo funciona» explica los 4 pasos del proceso. |
| Prioridad | Podría |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-64 · Indicador de almacenamiento

| Historia | Como operador de la plataforma, quiero ver si la aplicación guarda en OCI o en local, para detectar a tiempo un problema de configuración. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • El indicador muestra «Guardando en OCI», «Guardado local» o «API sin conexión». |
| Prioridad | Debería |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-65 · Aviso para el sector Salud

| Historia | Como profesional de salud, quiero ver un aviso cuando elijo el sector Salud, para recordar que el material no reemplaza el criterio profesional. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • El aviso aparece solo cuando el sector es Salud. • Indica que el material se basa solo en el documento y no reemplaza a un profesional ni las indicaciones oficiales. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-66 · Mensajes de error comprensibles

| Historia | Como estudiante, quiero entender qué salió mal cuando algo falla, para poder corregirlo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Sin conexión: «No se pudo conectar con la API. ¿Está corriendo el servidor?». • Los errores de validación de la API se muestran en lenguaje simple. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-67 · Interfaz alternativa en Streamlit

| Historia | Como equipo de desarrollo, quiero mantener la interfaz Streamlit, para tener una demo que funcione sin la API HTTP. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Se ejecuta con streamlit run ui/app.py. • Llama al pipeline directamente en el mismo proceso. |
| Prioridad | Podría |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-92 · Reemplazar el archivo adjunto con confirmación

| Historia | Como estudiante, quiero que se me pregunte antes de reemplazar el archivo que ya adjunté, para no perderlo por error. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Se admite un solo archivo; su nombre se muestra en la zona de carga. • Si elijo un archivo distinto al adjunto, una ventana pregunta «Reemplazar» o «Cancelar» (Esc o clic fuera cancelan). • Si vuelvo a elegir el mismo archivo, no aparece la ventana. |
| Prioridad | Debería |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

## E11 · API REST

Los servicios que usan la interfaz y cualquier sistema externo.

### HU-68 · Adaptar un documento enviado como JSON

| Historia | Como integrador de sistemas, quiero enviar el documento y las opciones en JSON a POST /api/v1/adaptar, para integrar NuevaMente en otra plataforma. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • El cuerpo corresponde al ejemplo del enunciado. • Campos faltantes, valores inválidos o campos extra se rechazan con error de validación. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer) |

### HU-69 · Adaptar un documento enviado como archivo

| Historia | Como integrador de sistemas, quiero enviar el archivo a POST /api/v1/adaptar/archivo, para no tener que extraer el texto yo mismo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Acepta multipart con el archivo y las opciones (incluido idioma_salida). • Aplica las mismas validaciones de formato y tamaño que la interfaz. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer) |

### HU-70 · Respuesta JSON estructurada

| Historia | Como integrador de sistemas, quiero una respuesta con estructura fija, para procesarla automáticamente. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Incluye status, metadatos, contenido_adaptado, evaluacion_calidad y almacenamiento_oci, con exactamente las claves del ejemplo del enunciado. • contenido_adaptado cambia de forma según el formato, indicado en el campo formato. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer) |

### HU-71 · Catálogo de opciones

| Historia | Como integrador de sistemas, quiero consultar los perfiles, formatos, sectores, niveles, voces y extensiones disponibles, para no escribir esas listas a mano. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • GET /api/v1/opciones devuelve las listas, las voces, las extensiones aceptadas y el tamaño máximo de archivo. • Las listas coinciden con las del código (probado en tests). |
| Prioridad | Debería |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer) |

### HU-72 · Estado del servicio

| Historia | Como operador de la plataforma, quiero consultar si el servicio y OCI están disponibles, para monitorear la aplicación. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • GET /health responde el estado del servicio y si OCI está disponible. |
| Prioridad | Debería |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer) |

### HU-73 · Documentación interactiva de la API

| Historia | Como integrador de sistemas, quiero ver y probar la API desde el navegador, para aprender a usarla sin leer el código. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • http://localhost:8000/docs muestra todos los endpoints con sus esquemas. • Se pueden probar las solicitudes desde esa página. |
| Prioridad | Debería |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer) |

## E12 · Seguridad y uso responsable

Proteger a los usuarios, las credenciales y el uso responsable en el nicho Salud.

### HU-74 · El documento es dato, no instrucción

| Historia | Como profesional de salud, quiero que el sistema ignore instrucciones escondidas dentro del documento, para que nadie manipule el material con un texto malicioso. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Un documento con una instrucción inyectada no cambia el comportamiento del generador (tests/test_security.py). • Todo el material generado queda anclado a fragmentos reales del documento. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Gaspar Martinez Paiva (Data Engineer · reemplazo de ML Engineer) |

### HU-75 · Sin ejecución de código del documento en el navegador

| Historia | Como estudiante, quiero que un documento con etiquetas o scripts no ejecute nada en mi navegador, para usar la aplicación con seguridad. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Todo texto del documento, de la API o de los comentarios de usuarios se inserta como texto, nunca como HTML. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-76 · Sin comandos de voz desde el documento

| Historia | Como operador de la plataforma, quiero que el texto del documento no pueda enviar comandos al motor de voz, para que la narración solo lea el contenido. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Los comandos del motor de voz se eliminan antes de narrar (probado en tests). |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-77 · Credenciales fuera del repositorio

| Historia | Como equipo de desarrollo, quiero que las claves de API nunca se suban al repositorio, para evitar el uso indebido de nuestras cuentas. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • .env está en .gitignore y .env.example documenta las variables sin valores. • Los scripts nunca imprimen claves privadas. • Antes de subir cambios a GitHub se revisa que no haya claves en los archivos. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Juan Pablo Calla (PM) |

### HU-78 · Contenido de salud responsable

| Historia | Como evaluador del hackathon, quiero que el caso de salud se maneje con responsabilidad, para confiar en el uso del sistema en ese nicho. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • El documento de demo es original, general y sin datos de pacientes ni dosis de medicamentos. • El umbral de fidelidad de Salud es más estricto (0,90). • El README, el aviso legal obligatorio y la interfaz aclaran que el material no reemplaza a un profesional. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Juan Pablo Calla (PM) |

## E13 · Despliegue y operación

Ejecutar, desplegar y mantener la aplicación sin generar costos.

### HU-79 · Ejecutar la aplicación localmente

| Historia | Como equipo de desarrollo, quiero levantar la API y la interfaz con un solo comando, para trabajar y hacer la demo en mi computadora. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • make run-api o uvicorn nuevamente.api.app:app --reload levanta todo en el puerto 8000. • make install instala las dependencias y make test corre las pruebas. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Juan Pablo Calla (PM) |

### HU-80 · Configuración por variables de entorno

| Historia | Como operador de la plataforma, quiero configurar la aplicación con un archivo .env, para cambiar proveedores, umbrales y rutas sin tocar el código. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Todas las opciones tienen un valor por defecto y se documentan en .env.example. • Las variables ya exportadas en la terminal tienen prioridad sobre el archivo. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Juan Pablo Calla (PM) |

### HU-81 · Lista completa de dependencias

| Historia | Como operador de la plataforma, quiero un requirements.txt con todas las librerías, para que el despliegue no falle por librerías faltantes. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • requirements.txt se genera con scripts/generar_requirements.py e instala el proyecto con -e ., incluida la librería oci. • Se verificó que todas las versiones fijadas existen para Python 3.12 en Linux x86 y ARM. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Juan Pablo Calla (PM) |

### HU-82 · Despliegue de la aplicación en Render (onrender.com)

| Historia | Como evaluador del hackathon, quiero usar la aplicación publicada en Internet, para probarla sin instalar nada. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • La aplicación está en línea en https://g10-latam-equipo-41-kairos.onrender.com y la documentación de la API en /docs. • Render despliega desde la rama main; /health muestra la versión, el proveedor de IA y si OCI está disponible. • Video y podcast se generan en segundo plano para entrar en el plan gratuito (512 MB). • Los scripts de OCI Compute (deploy/instalar.sh y docs/DEPLOY_OCI.md) quedan como alternativa. |
| Prioridad | Podría |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Juan Pablo Calla (PM) |

### HU-83 · Mantenerse en la capa Always Free

| Historia | Como equipo del programa ONE, quiero usar solo recursos Always Free de OCI, para no generar ningún costo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Las guías docs/SETUP_OCI.md y docs/DEPLOY_OCI.md indican crear solo recursos Always Free y no pasar a «Pay As You Go». • Se crea un presupuesto de 1 USD con alerta por correo. • Confirmado en la consola de OCI: presupuesto de 1 USD con alerta y cuenta sin pasar a Pay As You Go. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Juan Pablo Calla (PM) |

### HU-84 · Repositorio en GitHub por sprint

| Historia | Como equipo de desarrollo, quiero tener el código en GitHub con una rama por sprint, para revisar y unir los cambios en equipo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • El repositorio del equipo es No-Country-simulation/G10-LATAM-EQUIPO_41_KAIROS. • Los cambios de cada sprint están en su rama (SPRINT01 a SPRINT05) y llegan a main por pull request. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Juan Pablo Calla (PM) |

## E14 · Calidad, pruebas y entregables

Asegurar que todo funciona y documentar el avance.

### HU-85 · Pruebas automatizadas

| Historia | Como QA tester, quiero una suite de pruebas automatizadas, para detectar errores antes de cada entrega. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • pytest ejecuta 245 pruebas y todas deben pasar, sin red ni credenciales. • Cubren ingesta, OCR, RAG, embeddings, ChromaDB, esquemas, prompts, grafo, fidelidad, juez de IA, generación, seguridad, narración, exportaciones, estadísticas y API. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Diana Dure (QA Tester) |

### HU-86 · Escenarios de demo en Salud

| Historia | Como evaluador del hackathon, quiero ver ejecuciones reales documentadas como casos de uso empresariales, para evaluar el valor del sistema. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • scripts/run_demo.py ejecuta 3 escenarios: onboarding de personal clínico, capacitación regulatoria y actualización ante auditoría. • Los resultados (JSON, Markdown, PDF y Anki) quedan en docs/demo/resultados/ y se guardan también con el servicio de almacenamiento. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Juan Pablo Calla (PM) |

### HU-87 · Repetir la demo con Gemini

| Historia | Como equipo de desarrollo, quiero volver a ejecutar los 3 escenarios con Gemini, para mostrar el material generado por IA en la demo. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Los 3 escenarios se generaron con Gemini (gemini-3-flash-preview y gemini-embedding-001) y los 3 fueron aprobados por el Crítico (1,00 · 1,00 · 0,92). |
| Prioridad | Debería |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Juan Pablo Calla (PM) |

### HU-88 · Entregables semanales

| Historia | Como equipo del programa ONE, quiero un informe de avance por semana, para comunicar lo hecho, los bloqueos y los próximos pasos. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Los informes están en docs/entregables/: semana_1.md, Informe_PM_Sprint01, Informe_PM_Sprint02 e Informe_Integral. |
| Prioridad | Debe |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Juan Pablo Calla (PM) |

### HU-89 · Historias de usuario documentadas

| Historia | Como equipo de desarrollo, quiero tener todas las historias de usuario en un documento, para planificar y seguir el avance del producto. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Cada historia indica rol, necesidad, beneficio, criterios de aceptación, prioridad, estado y responsable. • Incluye las historias terminadas y las pendientes (este documento, versión 2.0). |
| Prioridad | Debería |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Juan Pablo Calla (PM) |

### HU-99 · Proteger la evidencia de la demo

| Historia | Como equipo de desarrollo, quiero que la demo no sobrescriba la evidencia si la IA no estuvo disponible, para no perder los resultados generados con Gemini. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Si algún escenario sale del generador local, run_demo.py no escribe los resultados y termina con un aviso. • Con --permitir-respaldo se aceptan igual. |
| Prioridad | Debería |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Juan Pablo Calla (PM) |

## E15 · Experiencia de usuario y estadísticas

Conocer cómo usan la aplicación los usuarios finales y qué opinan del material.

### HU-94 · Calificar el material

| Historia | Como estudiante, quiero calificar el material que recibí, para que el equipo sepa si me resultó útil. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Debajo de cada material, «¿Te resultó útil?» con 1 a 5 estrellas y un comentario opcional. • Si vuelvo a calificar el mismo material, cuenta solo la última calificación. |
| Prioridad | Debería |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Dario Higuera Moreno (No Code Developer) |

### HU-95 · Panel de estadísticas de uso

| Historia | Como equipo del programa ONE, quiero ver estadísticas de uso y la opinión de los usuarios, para mejorar la aplicación con datos. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • La página /estadisticas muestra materiales por día, formatos, perfiles, sectores, origen del documento, descargas, fidelidad, calificaciones y comentarios. • Incluye los materiales del historial guardado antes de existir el panel, sin contarlos dos veces. • Nunca se guarda el texto de los documentos, solo las elecciones y los resultados. |
| Prioridad | Debería |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Ethan Espinoza Acosta (Backend Developer) |

### HU-100 · Cancelar la generación del video

| Historia | Como estudiante, quiero cancelar el video mientras se genera, para no esperar si tarda mucho o se queda colgado y poder elegir otra voz. |
| --- | --- |
| Criterios de aceptación | • Mientras se genera, junto a «Generando video…» aparece el botón «✖ Cancelar»; la tecla Esc hace lo mismo. • Al cancelar, la API detiene el trabajo (DELETE /api/v1/trabajos/{trabajo}) y no deja ningún archivo a medias. • Se muestra «Video cancelado. Puedes elegir otra voz y volver a generarlo.» y se registra en las estadísticas. |
| Prioridad | Debería |
| Estado | Hecho |
| Responsable | Juan Pablo Calla (PM) |

# 5. Backlog pendiente

No quedan historias pendientes: las 101 historias están hechas.